附件2

腾冲市腾越水泥有限公司

包装系统粉尘专项治理项目采购

招标编号： HLZB-2018-08-16

采购文件

| 招 标 人： | 国家电投集团云南国际电力投资有限公司 |
| --- | --- |
| 发 包 人： | 腾冲市腾越水泥有限公司 |
| 招标代理机构： | 云南鸿立招标代理有限公司 |

2018年10月8日

注意事项

报价人应在开标现场提交下列证明材料交由公证人员或代理公司当场进行核验：

1、“三证合一”之后的营业执照原件或加盖公章的复印件；

2、资质证书原件或加盖公章的复印件；

3、法定代表人身份证明书（原件）；

4、法定代表人授权委托书（原件，如法定代表人的无须提供）；

5、被授权人（或法定代表人）本人的身份证（原件）；

6、投标保证金进账单或电汇单复印件和本企业基本账户的开户许可证复印件，并加盖公章（验后不退）。

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知	9

第三章 评标办法	34

第四章 合同格式	36

第五章 投标格式文件	51

# 第一章  采购公告

腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理项目采购

公开竞争性谈判采购公告

各供应商：

云南鸿立招标代理有限公司受采购人国家电投集团云南国际电力投资有限公司委托，对腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理项目采购[竞争性谈判编号：HLZB-2018-08-16 ]进行公开竞争性谈判，竞争性谈判文件的发售工作由云南鸿立招标代理有限公司负责实施，请符合资格要求的潜在报价人参加投标。

## 一、项目基本情况

采购人：国家电投集团云南国际电力投资有限公司

发包人：腾冲市腾越水泥有限公司

招标代理机构：云南鸿立招标代理有限公司

项目地点：云南省腾冲市固东镇罗坪村小天鹅坡

项目资金来源：项目资金已落实

项目时间要求：要求承包人负责在2018年12月30日前完成此次采购的相关设备设施安装、调试工作，同时委托具备检测资质的第三方检测机构，按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告。

## 二、采购范围

（一）基本情况

| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 项目范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | HLZB-2018-08-16 | 包装系统粉尘专项治理项目采购 | 对包装系统粉尘治理项目（包括主设备、附属设备、备品备件、专用工具）的整体方案设计、所需材料/设备采购、制造、出厂前的预装配、试验、包装、运输至现场及保险、现场开箱交接、安装调试；设备交货地点为腾越水泥有限公司指定仓库。 |

（二）项目概况

腾冲市腾越水泥有限公司是国家电力投资集团公司全资子公司，位于滇西中缅边境的腾冲市固东镇，距市区42公里，距板瓦口岸30公里，距猴桥口岸80公里。

水泥厂拥有一条2500t/d熟料新型干法水泥生产线，年产水泥100万吨，配套建设一座4.5MW纯低温余热发电站，并预留扩建第二条生产线场地。我公司拥有两条包装水泥生产线，两条生产线并排排列。单条生产线配置1台无锡哈佛生产的8嘴回转包装机和2台地面低位移动小车装车机，包装能力120吨/小时。

由于受建厂时技术条件限制，没有考虑合理的除尘工艺及设备，水泥清包机效率较低，水泥袋表面粉尘较多。到装车工段，由于需要人工在车厢内处理，高落差人为抛袋，水泥袋落到汽车上产生大量粉尘，导致风尘超标。

最终治理效果满足以下要求：装车岗位、皮带机转角点工人操作区域水泥粉尘浓度不得超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定，即：时间加权平均浓度总尘限值4mg/m³，呼尘限值1.5 mg/m³。

## 三、报价人资格要求

本次竞争性谈判采取资格后审方式对各报价人进行资格审查，通过形式为合格制。

（一）基本资格要求

1. 必须是在中华人民共和国工商管理部门登记注册的专业生产厂家，具有独立法人资格，能够提供增值税专用发票。

2.近3年内在全国企业信用信息公示系统中无不良记录(附查询结果截屏图片),无行贿犯罪记录，未发生重大及以上质量安全事故、违反招投标法等行为（经查实）；

3.无正在进行的重大被诉经济案件，无尚未完成的重大被执行案件，未被列入失信被执行人（经查实）；

4. 近三年（2015—2017）内无严重亏损，经营状况良好；

5. 单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的两个及两个以上单位，以及国家法律法规有其他禁止性规定的，不得在同一招标项目中投标；

6.本项目接受联合体报价。

# （二）专项资格要求

| 序号 | 标段名称 | 专项资格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理项目采购 | 近两年有过成功的水泥厂类似粉尘治理项目业绩,须提供具有相应资质的第三方检测机构出具的报告或相关环境监测/安监部门验收报告方有效。 |

## 四、获取采购文件事宜

1、采购文件发售时间

2018年11月2日至2018年11月11日。

2、凡欲参加项目的报价人请于下述时间由委托代理人登录鸿立公司网站（http://www.hlzb.com.cn），点击网站左上角【供应商注册】按钮，完成公司信息注册，审核通过后，登录系统选择意向标的进行报名，完成在线支付后，即可自行下载采购文件,文件费用发票在递交报价文件时向鸿立公司的项目经理索取。（注：相关系统操作请登录后下载操作指南，疑问咨询服务热线：0871-67113400，0871-67112316）原则上不受理现场报名，若特殊情况请到下述地点进行报名及购买采购文件。报价人报名时，必须交验下列证书、资料的原件或加盖公章的复印件：

（1）“三证合一”之后的营业执照原件或加盖公章的复印件、一般纳税人资格资料；

（2）法定代表人授权委托书（或单位介绍信）原件及委托代理人或被介绍人身份证。

## 五、报价文件的递交

1、报价文件的递交截止时间：2018年11月19日09:30时。报价人应按采购文件中规定的要求，于2018年11月19日9:00时至9:30时将报价文件递交至下述报价文件的递交地点。

2、报价文件的递交地点：昆明市滇池路1302号，国家电投集团云南国际招待所一楼3121室（主办公楼后）。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购单位及招标代理机构将不予受理。

3、报价人的法定代表人或其委托代理人应准时参加竞争性谈判会议；报价人的法定代表人或委托代理人应持本人身份证参加开标仪式，并签名报到。

4、谈判

谈判时间：2018年11月19日

谈判地点：云南省昆明市滇池路1302号，国家电投集团云南国际招待所一楼3121室（主办公楼后）。

5、报价人的法定代表人或其委托代理人应准时参加竞争性谈判会议；报价人的法定代表人或委托代理人应持本人身份证参加开标仪式，并签名报到。

6、递交报价文件时不接受未按本竞争性谈判采购公告要求办理报名手续的报价人递交的报价文件。

7、报价人必须按规定在报价文件递交截止时间前提交谈判保证金，未提交谈判保证金的采购人将拒绝接收其报价文件。

六.发布公告的媒介

本公告在中国水泥备件网（http://www.cement365.com/）、中国电力设备信息网（http://www.cpeinet.com.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）云南鸿立招标代理有限公司（http://www.hlzb.com.cn/）上公开发布。

## 七.评审办法及程序

7.1评审办法：综合评分法。

7.2评审程序：对各报价人的报价文件进行评审时，需澄清的问题将组织谈判会议由报价人当面澄清，谈判结束后报价人按要求进行最终报价。对所有有效报价人的资质和报价文件对采购文件的实质响应性进行审核、评审，分别计算其技术得分、商务资信得分和价格得分，再汇总形成综合得分。综合得分最高的为首选成交人，综合得分次高的为备选成交人，依次排序。

## 八、谈判保证金

报价单位在谈判前应采取转账或电汇的形式，提交谈判保证金，并在规定的报价文件递交截止时间前到账，未按规定递交谈判保证金的报价文件将被拒绝，谈判保证金人民币20000元（贰万元整）。

保证金应从报价人的基本账户转出，投标保证金应从报价人的基本账户转出

代理公司账户名称：云南鸿立招标代理有限公司

开户银行：工商银行昆明圆通支行

帐    号：2502010819024969650

招标部投标保证金确认联系人：丁小姐，电话：0871-67113430。

财务部投标保证金退付情况问询，联系人：董小姐，电话：0871- 67116729。

为保证各报价人的投标有效性和及时退还投标保证金，请各报价人在转账进账单或电汇单备注栏注明具体投标项目编号，分包的还需注明所投包号。对于一次投几个标和包的报价人，请在转账或电汇时按标和包分次单独进账，杜绝一个单位汇总一次进账，否则，由此带来的责任由报价人自行承担。请各报价人将收据复印件装订于报价文件中。

## 九、报价文件的编制

报价人根据附件1的格式要求编制报价文件，按本竞争性谈判采购公告规定的时间、地点、密封要求提交4份（1正2副1电子文件）报价文件。最终报价由法定代表人或其委托代理人在谈判现场直接填报。

## 十、其他

1、附件2《腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理项目采购招标》与本公告及附件1中相关内容、要求有冲突的，以本竞争性谈判邀请公告内容及附件1中所述内容、要求为准。

2、其他事宜请于云南鸿立招标代理机构联系。

项目联系人：赵媛媛                 电话：0871-67113434、65660505

电子邮箱：zbzy0314@qq.com

附件：

1. 腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理项目采购竞争性谈判报价文件格式

2. 腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理项目采购采购文件

云南鸿立招标代理有限公司

2018年11月1日

# 第二章 投标须知

前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标人：国家电投集团云南国际电力投资有限公司 发包人：腾冲市腾越水泥有限公司 地 址：云南省昆明市旅游度假区滇池路1302号 |
| 2 | 云南鸿立招标代理有限公司（采购文件内容及项目咨询） 联系人：赵媛媛 电 话：0871-67113434,0871-65660505 邮 箱: zbzy0314@qq.com |
| 3 | 采购范围：对包装系统粉尘治理项目（包括主设备、附属设备、备品备件、专用工具）的整体方案设计、所需材料/设备采购、制造、出厂前的预装配、试验、包装、运输至现场及保险、现场开箱交接、安装调试及配合试运行 |
|  | 交货地点：腾冲市固东镇罗坪村小天鹅坡腾越水泥有限公司厂区仓库 |
|  | 发包单位：腾冲市腾越水泥有限公司 |
| 4 | 项目概况：腾冲市腾越水泥有限公司是国家电力投资集团公司全资子公司，位于滇西中缅边境的腾冲市固东镇，距县城42公里，距板瓦口岸30公里，距猴桥口岸80公里。公司注册资本5600万元，总投资约5亿元，现有固定资产38000万；目前，拥有面积0.7175平方公里，自备储量约3650万吨的石灰石矿山一座，一条2500t/d熟料新型干法水泥生产线，年产水泥100万吨，配套建设一座4.5MW纯低温余热发电站，并预留扩建第二条生产线场地。 |
| 5 | 招标范围：1.上述项目内容达到技术要求的治理方案、设计图纸、施工组织方案、报价文件、设备表、设计说明书、竣工图纸等全套工程项目资料； 2.上述项目内容达到技术要求的所有材料（包括钢材、电缆、支架、建筑材料、水暖材料等）、设备（包括电气设备、仪表、机械设备等）、建构物（包括土建基础、钢结构、非标管道、压缩气体管路等）施工、设备安装、调试、检测（委托具备检测资质的第三方检测机构，按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告）、培训等内容。 |
| 6 | 质量要求：详见采购文件第二卷技术部分 |
|  | 交货期限：要求中标单位负责在2018年12月30日前完成此次采购的相关设备设施安装、调试工作，同时委托具备检测资质的第三方检测机构，按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告。 |
| 7 | 本次招标的合同项目为：包装系统粉尘专项治理项目EPC采购合同 |
| 8 | 招标方式：国内公开竞争性谈判 |
| 9 | 资金来源：发包人自筹，资金已落实。 |
| 10 | 投标保证金：人民币20000元（贰万元整）； 标保证金应是中华人民共和国境内银行机构转账，建议报价文件递交截止时间前7天缴纳，开标前到账有效。 谈判保证金应从报价人的基本账户转出 代理公司账户名称：云南鸿立招标代理有限公司 开户银行：工商银行昆明圆通支行 帐 号：2502010819024969650 招标部投标保证金到账确认问询，联系人：丁小姐，电话：0871-67113430。 财务部投标保证金退付情况问询，联系人：董小姐，电话：0871- 67116729。 为保证各报价人的投标有效性和及时退还投标保证金，请各报价人在转账进账单或电汇单备注栏注明具体投标项目编号，分包的还需注明所投包号。对于一次投几个标和包的报价人，请在转账或电汇时按标和包分次单独进账，杜绝一个单位汇总一次进账，否则，由此带来的责任由报价人自行承担。 请各报价人将收据复印件装订于报价文件中。 |
| 11 | 现场踏勘： ☐不统一组织 ☐统一组织； 现场踏勘时间及集合地点：另行通知。 |
| 12 | 开标前澄清会：√不召开 □召开；召开时间：无；召开地点：无； 报价人对采购文件如有疑问要求澄清，应在投标截止时间十（10）天前通过公告邮箱书面盖章提出澄清问题。如有必要对采购文件进行澄清、修改或补充，招标代理机构将同样通过邮件书面回复澄清、修改或补充通知至每一个潜在报价人，潜在报价人应自行关注邮箱，采购人也通知潜在报价人。潜在报价人应在收到通知后的24小时内在国家电力投资集团采购管理系统进行确认。如果报价人不予确认，引起的后果由报价人自行承担。 报价人请注意：对采购文件进行的澄清、更正或更改，该澄清、更正或更改的内容为采购文件的组成部分，对报价人具有同样约束力效力。报价人应主动上网查询。采购人和招标代理机构不承担报价人未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，鸿立公司将通过第三方短信群发方式提醒报价人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和招标代理机构不承担报价人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 备注：联系人出差较多，请优先采取网络提问方式和发送电子邮件方式联系，以确保联系的通畅和效率。 |
| 13 | 分包：(不允许 ☐允许 |
| 14 | 纸质报价文件递交份数：正本1份；副本份数：2份（中标后，中标人在签订合同时按发包人要求另行补充提交报价文件副本份数）；电子文件1份（U盘，同时包含全部报价文件的可编辑电子文件word、excel等格式和报价文件的不可编辑电子文件PDF等格式）。按“包封A”、“包封B”和“电子文件”分别密封。 （1）包封A，技术文件材料，应在报价文件上正确标明“包封A：技术文件材料”； （2）包封B，指报价人资信文件及报价文件，应在报价文件上正确标明“包封B：商务资信文件材料”字样； （3）电子文件，U盘及投标保证金进账单或电汇单和本企业基本账户的开户许可证（加盖公章的复印件）开标时单独密封提交。 所有报价文件的密封袋的封口处应加盖投标单位公章。 |
| 15 | 投标有效期：自规定的投标截止日期后120天。 |
| 16 | 报价文件截止时间及开启报价时间：2018年11月19日北京时间9：30时 报价文件递交及谈判地点：昆明市滇池路1302号，国家电投集团云南国际招待所一楼3121室（主办公楼后）开标室。 |
| 17 | 报价文件递交方式： 纸质报价文件的递交时间：密封后于开标截止时间2018年11月19日9：30前递交。（建议递交时间9:00-9:30） 纸质报价文件的递交地点：密封后于报价文件递交截止时间前递交至谈判地点。 |
| 18 | 纸质报价文件 封套上写明： 招标代理机构的地址：昆明市滇池路1302号，国家电投集团云南国际3栋一楼3121室 采购人名称： (项目名称) (项目编号)报价文件 在 年 月 日9时30分前不得开启 报价人名称： |
| 19 | 报价文件编制：报价文件应按要求分商务资信、技术、价格三个部分编制成册。 |
| 20 | 签字或盖章说明： 1、纸质报价文件应加盖公章。（若为投标专用章，则需由报价人对投标专用章进行授权）。 2、电子报价文件（U盘）应与纸质盖章版内容一致，加盖电子章。 |
| 21 | 履约保证金：签约合同额的10%。 |
| 22 | 预付款：合同价格的10% |
| 23 | 本项目为总价承包合同。报价人所报价应包括投标单位中标后为完成采购文件及合同规定的全部工作所需的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险，报价人所报价格在合同执行期间不因市场因素变化而变动。 报价人没有单独列明应报的分项价格将被视为该项费用已经包括在其他分项中，即认为已经含在总报价之中。 |
| 24 | 本公告在中国水泥备件网（http://www.cement365.com/）、中国电力设备信息网（http://www.cpeinet.com.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）云南鸿立招标代理有限公司（http://www.hlzb.com.cn/）上公开发布。 |
| 25 | 招标代理服务费：招标代理服务费以发包人与中标人合同成交金额为基础按采购文件规定进行计算，并单独列项计入合同总价。计算出的代理服务费金额为支付给招标代理机构的净额，由招标代理机构从中标人的投标保证金中扣除。报价人需将由此产生的税金等其他费用分摊在投标单价中。中标人须在合同签订完成后主动与招标代理机构联系办理保证金退付事宜。 |

## 1、总则

1.1 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务内容进行招标。

    - 本招标项目采购人：见报价人须知前附表。

    - 本项目招标代理机构：见报价人须知前附表。

    - 招标内容：见报价人须知前附表。

    - 交货地点：见报价人须知前附表。

    - 发包单位：见报价人须知前附表。

    - 项目概况

1.1.7.1腾冲市腾越水泥有限公司是国家电力投资集团公司全资子公司，位于滇西中缅边境的腾冲市固东镇，距县城42公里，距板瓦口岸30公里，距猴桥口岸80公里。

1.2 招标范围、技术要求和项目期限

1.2.1本次招标范围：见报价人须知前附表。

1.2.2招标技术要求：见报价人须知前附表。

1.2.3要求项目期限：见报价人须知前附表。

1.3 招标方式

1.3.1见报价人须知前附表。

1.3.2采购人将按照公开、公平、公正的原则，择优选择中标人。

1.4 合同项目名称

1.4.1见报价人须知前附表。

1.5 报价人资格要求与合格条件

1.5.1资格要求：

参加本次投标的报价人必须符合以下要求：

（1）资质条件：见报价人须知前附表。

（2）业绩要求：见报价人须知前附表。

（3）其他要求：见报价人须知前附表。

1.5.2 为具有被授予合同的资格，报价人应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的报价文件中应包括下列资料：

（1）证明具备投标资格的原始文件及复印件，包括生产许可证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）或三证合一证。

（2）报价人近2年曾获得各类资信文件资料（复印件），包括曾获得过的或用户满意承包商企业或重合同守信用企业等荣誉证书、银行资信等级证明及企业基本户银行出具的证书、取得的专利证书等。

（3）提供近3年完成和现在正在履行的与本招标项目相近项目的业绩及其合同证明文件，以及近3年质量回访记录或提供所代理产品3家及以上合同履行发包人安全稳定运行的评价情况。

（4）近三年经审计的财务报告。

（5）近3年内在全国企业信用信息公示系统中无不良记录(附查询结果截屏图片),无行贿犯罪记录（格式自拟），未发生重大及以上质量安全事故、违反招投标法等行为（经查实）。

1.6 投标费用

1.6.1报价人在投标过程中发生的一切费用，不论投标结果如何，均由报价人自行承担，采购人将不给予任何补偿。如果本工程项目由于某种原因招投标失败，采购人也不给予任何补偿。

1.6.2本项目招标代理服务费由发包人支付，本标书中以下有关招标代理服务费的内容以本条为准。

1.7 保密

1.7.1参与招标投标活动的各方应对招报价文件中商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.2凡获得采购文件者，无论投标与否，均应对采购文件予以保密。在取得采购人书面同意之前，不得向任何第三方披露。

1.7.3采购人和招标代理机构将对报价人的报价文件作保密处理，报价人一旦投标，无论中标与否，其报价文件将不被退回。

1.8 语言文字

1.8.1如无特殊说明，除专用术语外，与招报价文件有关的语言使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位及货币

1.9.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。如无特殊说明，投标货币与支付货币均为人民币。

1.10 踏勘现场

1.10.1报价人应对工程施工区及其周围环境进行现场考察，以便自负其责地获得有关编制报价文件和签订合同所必需的一切资料。

1.10.2报价人在获得发包人的允许并事先做好安排后，才可进入工地现场进行上述考察活动。但报价人应免除发包人对由考察而引起的一切责任。报价人应负责自身的安全（包括人身伤害等）和承担自身财产损失、损坏等经济责任。采购人不接受个别或部分报价人的现场踏勘。

1.10.3报价人现场考察费用由报价人自理。

1.10.4在采购文件和参考资料中发包人提供的资料和数据，仅是供报价人能够利用的发包人现有的资料。发包人对报价人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

1.10.5各报价人应在踏勘工程现场时，熟悉施工现场及周围地形、地貌、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物以及可作为储存和施工用途的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等索赔的要求。对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

1.11开标前澄清

1.11.1报价人须知前附表规定开标前澄清会的，采购人按报价人须知前附表规定的时间和地点召开标前澄清会，澄清报价人提出的问题。

1.11.2报价人应在报价人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清（会后提出书面澄清）；不召开开标前澄清会的，采购人将在报价人须知前附表规定的时间内解答、处理报价人提出的问题。

1.11.3采购人应在报价人须知前附表规定的时间内，将对报价人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的报价人。该书面澄清为采购文件的组成部分

1.12 偏离

1.12.1报价人报价文件应当符合采购文件规定，如存在偏离采购文件某些关键要求的，可能导致废标。

1.13 报价人须知其它注意事项

1.13.1本标的工程内容由报价人员施工，报价人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合报价人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件，且需经采购人同意，项目主体工程不允许分包；报价人投标应提供拟分包项目一览表，如未提供，采购人将视报价人无分包项目。

1.13.2如果发生由于报价人原因造成对工程的进度、质量、安全或其他不利于工程建设影响的情况，采购人有权根据实际情况调整报价人承包范围内的部分项目，并有权按照采购文件规定调整相应的价款。

1.13.3采购人考虑但不限于以下因素另行委托报价人施工的合同外项目，报价人不得以任何理由拒绝施工，包括：

（1）拟进行的施工项目已包含在本工程合同施工区域内,但未列入其合同范围内，而其他施工单位无法（或不便于）施工的；

（2）出于设计要求采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，而通过分析、比较认为本工程报价人可以施工的；

（3）特殊情况下，因应对灾害情况，或某些货物受交货期限制，或某些施工项目因赶工期要求，通过分析、比较认为如本工程报价人施工有利于工程进展或保护工程各方利益的。

1.13.4报价人所要求的图纸及设备交付计划仅是采购人努力的目标，而不作为报价人向采购人工期索赔的依据；不论何种原因引起实际进度与进度计划相比有拖延、滞后现象，报价人均应及时提出合理的赶工计划，制定具体的赶工措施并付诸实施。

1.13.5投标的书面文件与电子文本应当一致，总报价与分项报价之和应当相符，综合单价报价与综合单价分析表应当相符，工、料、机清单单价与分部分项综合单价中的工、料、机单价应当相符。

1.13.6在签订合同之前的任何时候，为了证实报价人的持续合法地位，采购人有权要求报价人提供进一步的资料或核实以往已提交了的资料。

1.13.7不允许报价人为其他报价人的分包参与投标（或联合投标）而提交两份以上不同的报价文件。

1.14 条款解释

1.14.1对写入采购文件的上述条款，报价人不接受或不按要求进行澄清、说明、补正的，可拒绝该报价人的投标。

## 2、采购文件

2.1 采购文件组成

（1）招标公告；

（2）报价人须知；

（3）评标办法；

（4）合同格式；

（5）报价文件格式；

（6）技术要求；

（7）报价人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.1.1技术部分要求

除非采购文件另有规定，采购文件中的技术参数和性能保证值是采购人的最低要求(以下简称技术门槛值)。

如在采购文件的各项技术规格中要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者及其授权等均应理解成“相当于”，仅为方便报价人投标时参照并不含有倾向或者排斥潜在报价人。

2.1.2 采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是采购文件不可分割的部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 采购文件的解释和澄清，采用书面文件的形式进行。

2.2.2报价人要求采购人澄清的问题应在投标截止日期15天前以书面形式提出，采购人根据具体情况决定是否召开标前会。澄清问题必须有法定代表人或其被授权人的签字、加盖公章和签署日期方有效。

2.2.3采购文件的澄清和修改,在截标日期10天前完成。

2.2.4澄清和修改均形成书面文件,并有签字/盖章和日期。

2.2.5采购人及招标代理机构对采购文件澄清和修改的内容为采购文件的组成部分，并会通知所有报价人。

2.2.6招标代理机构有权根据实际情况决定是否延长投标截止期或延期开标，招标代理机构将书面通知各报价人，报价人应立即以传真形式确认。

2.3 采购文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的报价人。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2报价人收到修改内容后，应在报价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

2.4 采购文件的获取

2.4.1凡拟参加投标的报价人，须按照招标公告的规定方式购买采购文件。

2.4.2购买采购文件需支付工本费金额见招标公告。

## 3、报价文件

3.1 报价文件的组成

报价文件按投标须知的要求，分为技术文件材料、商务资信及报价文件材料二部分按A、B包封分别编制、封装。提交份数1正2副（中标后，按项目需求份数补充提供副本）。电子文件1份（U盘，同时包含全部报价文件的可编辑电子文件和不可编辑电子文件PDF）提交。

3.1.1报价文件由商务资信及报价部分、技术部分等两部分组成，具体包括下列内容：

一）商务资信部分（包封B）主要包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明书；

(3) 法定代表人授权委托书；

(4) 投标保证金；

（5）报价人基本情况表

（6）资格证明资料；

（7）ISO9000系列资质材料；（若有）

（8）报价人诚信承诺书

（9）报价人须知前附表规定的其他材料。

二）商务报价部分（包封B）主要包括下列内容：

（1）报价开标（唱标）一览表

（2）投标报价编制说明；

（3）工程量清单报价表、总价承包项目报价分解表及其他报价基础资料；

（4）报价人的投标书；

（5）投标报价书；

（6）报价辅助资料等。

三）技术部分（包封A）主要包括下列内容：

（1）供货产品参数指标范围及性能特点；

（2）投标同类产品销售业绩及证明文件；

（3）交货期及交货保证措施或承诺

（4）质量承诺及保证措施；

（3）安全文明生产保证措施；

（4）服务期限承诺及保证措施；

（5）售后服务及承诺等内容；

（6）其他（由投标单位自行补充）。

3.2 投标报价

3.2.1报价人应按第五章的要求填写表格。

3.2.2报价人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改报价文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1在报价人须知前附表规定的投标有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向报价人提出延长投标有效期的要求。报价人须以书面形式及时予以答复，报价人可以拒绝该要求而不致被没收投标保证金。同意延长投标有效期的报价人不允许修改其报价文件，但需相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金

3.4.1详见投标须知10中关于“投标保证金”的说明。

3.4.2投标保证金是用于保护采购人免受报价人有下列行为而引起的风险。发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还。

（1）报价人在规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）报价人在投标截止时间后对报价文件作实质性修改。

（3）中标人在规定的期限内因报价人的原因未与采购人签订本合同的合同协议书。

（4）在签订合同时向采购人提出附加条件。

（5）中标人未能按采购文件要求提交履约担保。

3.4.3采购人或招标代理机构在因报价人的行为受到损害时可不予退还报价人的投标保证金，报价人的投标保证金不足以补偿采购人或招标代理机构的损失时，采购人或招标代理机构保留继续追偿的权利。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “报价人基本情况表”应附报价人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2报价人近3年内在全国企业信用信息公示系统（附查询结果截屏图片）及无行贿犯罪不良记录的声明（格式自拟）。

3.5.3 “类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书（主要部分）复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选投标方案

3.6.1除报价人须知前附表另有规定外，报价人不得递交备选投标方案；但可在报价文件中提出优化及其它建议。

3.7 重新招标和不再招标

3.7.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（l）投标截止时间止，报价人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

3.7.2不再招标

重新招标后报价人仍少于3 个或者所有投标被否决的，采购人有权采用其它采购方式。

3.8 报价文件的编制

3.8.1报价文件应按第五章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.8.2报价文件应当对采购文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.8.3报价文件应用不褪色的材料打印，并由报价人的法定代表人或委托代理人签字及并加盖单位公章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或授权的代理人签字确认。

3.8.4报价人按本章第3.7.5和投标须知前附表的规定，编制1份报价文件“正本”和投标须知前附表所述份数的“副本”及电子文件，并在封面上明确标明“正本”和“副本”、“电子文件”的字样。报价文件正本与副本必须打印清晰，装订成册，不能采用活页形式。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。电子报价文件与纸质报价文件不一致时，以纸质报价文件为准。

3.8.5报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。如果报价人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

3.8.6报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。报价文件（包含图册）装订厚度不能超过5cm，如超过该厚度，请分册装订。报价文件（包含图册）除封面和封底不用编页码外，其他页面都应从第一页至最末页编制页码。报价文件（包含图册）正、副本文件页码数应一致。

3.8.7报价文件电子版的文字部分按Word格式、表格以Excel格式、图纸以CAD格式采用U盘提交，1份，单独封装（报价文件电子版无需封装在报价文件正本或副本中，应随报价文件单独递交），并在U盘注明标段和报价人名称。

## 4、投标

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1 报价文件的正本与副本须分开包装并密封完好，正本和副本都应：

（1） 写明投标须知前附表所述的负责开标的单位和地址；

（2） 具有下列识别标志: 腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理方案采购，报价文件在2018年X月X日北京时间9∶30（投标须知前附表所述投标截止时间及日期）前不得开封。

（3）写明报价人的名称与地址、邮政编码，并在封口上加盖报价人和法定代表人的印章，以使投标被宣布迟到时，能原封退回。

（4）如加盖“投标用专用章”，应在报价文件中由法定代表人签字并加盖公章说明该“投标用专用章”与公章具备同等效力。

    - 报价文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见报价人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1或第4.1.2项要求密封和加写标记的报价文件，采购人不予受理。

4.1.4开标时，报价人须递交所有的报价文件密封递交；标明“（项目名称及编号）；电子文件单独封装密封提交，标明“（项目名称及编号）报价文件电子文件”。

4.1.5报价人须在包封上标明招标代理机构名称、项目名称、招标编号、报价人名称、地址、邮编，并在封面注明“于开标日之前不准启封”和“保密”的字样。

4.2 报价文件的递交

4.2.1 报价人应按投标须知前附表所述地点，在投标须知前附表规定的投标截止时间之前将完整的报价文件递交给招标代理机构，招标代理机构将以书面形式确认、签收。

    - 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的报价文件不予退还。

    - 采购人收到报价文件后，向报价人出具签收凭证。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2报价人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第1项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4报价文件的组成

4.4.1报价人必须严格按照采购文件的要求编制报价文件，格式见采购文件第五章。

4.4.2报价人对采购文件技术部分中的货物性能保证值和/或带星号（“*”）的技术参数必须在报价文件中提供技术支持资料，未提供的，视为不满足上述保证值或技术参数要求。

4.4.3 报价人复印或拷贝采购文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容的，其报价文件将被作为废标处理。

4.4.4报价人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为报价文件不可分割的部分。

4.5 报价文件的编制

4.5.1 一般要求

报价人应严格按照采购文件4.1规定要求编制报价文件。报价文件的顺序和编号应与采购文件一致，报价文件可以增加说明或描述性文字。报价文件对采购文件未提出异议的条款,均被视为接受和同意。报价文件与采购文件有差异之处，无论多么微小，均应按商务、技术差异表的格式汇总说明。

4.5.2 报价文件的语言

报价文件应用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

度量衡采用中国法定计量单位。

4.5.3 投标有效期

投标有效期为投标截止日期后120天。采购人可于投标有效期之前要求报价人同意延长有效期。报价人应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长投标保证金有效期，此时报价人不能对报价文件进行任何修改；报价人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时报价人被视为自动退出投标，投标保证金予以全额退还。

4.2.4 投标保证金

4.2.4.1投标保证金为报价文件的组成部分之一，报价人必须以报价人自己的名义，按规定的金额和形式向招标代理机构提交投标保证金，具体金额详见投标须知前附表。

报价人需提供上述规定的投标保证金，投标保证金应注明投标货物（项目）名称。

《报价人情况登记表》格式如下：

报价人情况登记表

项目名称

包号/投标货物

法定代表人

通讯地址

邮政编码

开户银行

账号

本次投标联系人

联系人所在部门

固定电话

移动电话

传真

电子邮件信箱

投标保证金邮寄信息

通讯地址

邮政编码

收件人

收件人联系电话

4.2.4.2 发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

4.2.4.2.1 报价人在投标有效期内撤回其投标。

4.2.4.2.2报价人在投标截止日期后对报价文件作实质性修改。

4.2.4.2.3报价人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围和价格等签订合同）。

4.2.4.2.4报价人没有按照采购文件和合同的规定提交履约保证金。

4.2.4.3.5报价人没有按照采购文件的规定缴纳招标代理服务费。

4.2.4.2.6 报价人违反纪律与保密的有关规定。

4.2.4.3未中标的报价人的投标保证金，将在招标代理机构发出《中标通知书》，并与中标人签订了合同生效后5个工作日内，将原额(不计利息)一次性地退还给报价人。

4.2.4.4中标人的投标保证金(不计利息)扣除招标代理服务费后的余额，将在采购人与中标人签订了合同（或订单）且提供了采购文件规定格式的履约保函后予以退还；中标人的投标保证金数额少于招标代理服务费的，中标人应在招标代理机构限定的时间内补足。如果中标人投标保证金的有效期不满足此要求，中标人应延长其有效期。

4.2.5 报价人建议

报价人可提出补充建议或说明，提出比采购文件的要求更为合理的建议方案，列于技术专用部分报价人提供的其他技术文件中，同时应说明对技术条件、价格、等方面的影响。

4.2.6 报价文件的份数和签署

4.2.6.1报价文件份数详见报价人须知前附表，每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，报价人应同时提供电子版报价文件1份（U盘），电子版应包括加盖公章的与正本一致的彩色影印件PDF格式电子版报价文件和可编辑的WORD(可含EXCEL报价表)格式的报价文件。电子版报价文件容量较大的需经过格式处理后能刻录到一个盘内）。

4.2.6.2报价文件一般是A4的打印件，报价文件正本由报价人法定代表人或其被授权人签字、盖章。除了未经修改的出版物文件外，报价文件的每一页均应由报价人法定代表人或其被授权人在每页右下角用姓第一字母手签。报价文件的修改处需有报价人法定代表人或其被授权人签字。报价文件的副本应是正本的影印件或复印件。如果报价文件正本和副本有差异，以正本为准；如果报价文件纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

4.2.6.3报价文件的价格表的每一页均应由报价人法定代表人或其授权代表签名并加盖公章。

4.2.6.4恕不接受电子邮件、传真形式的投标。

4.3 投标报价

4.3.1投标所使用的货币必须是人民币。

4.3.2报价人应按本采购文件《技术部分》的规定，用图纸、清单和文字来界定供货和服务的范围和界限。投标总价应包含所需货物及包装费、保险费、各种税费、运输费等招标方指定地点交货的全部费用和技术配合、技术服务等费用，必要的备品备件、专用工具和技术服务费应分别报价。

4.3.3报价人应严格按照报价文件格式中价格表的格式认真填写，表格中各分项应与技术规范书《供货范围》中的品名（包括但不限于性能、质量、数量和原产地等）和顺序相对应，报价人没有单独列明应报的分项价格将被视为该项费用已经包括在其他分项中，即认为已经含在总价之中。

4.3.4报价人的报价在投标有效期内和中标后的合同有效期内的价格是固定不变的。

4.3.5报价文件报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。如果报价人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.3.6报价人应按照采购文件规定的全部商务和技术责任进行报价，如有偏差，报价人应在报价文件中按照所提供“技术偏差表”和“商务偏差表”格式逐一列出，并提供撤回偏差相应的价格变化供采购人参考；没有在“偏差表”中列出的项目，则视为报价人接受和同意采购文件的规定。

4.3.7报价人按上述要求填写报价供采购人评标使用，但不限制采购人以其他方式签订合同的权力。

4.3.8 投标报价有效期必须与报价文件有效期相一致，并在价格表中注明。

4.3.9最低报价不是被授予合同的保证。

4.3.10标的货物价格为含税价格。

4.4 报价文件的递交

4.4.1报价文件的密封与标记

4.4.1.1报价人应将报价文件牢固包装，包装上标明项目名称、招标编号、投标货物名称、招标代理机构名称、报价人名称和地址，并注明“于开标日之前不准启封”、正本、副本、开标信封等的字样，并由报价人授权代表在密封处签字加盖公章。

如加盖“投标用专用章”，应在报价文件中由法定代表人签字并加盖公章说明该“投标用专用章”与公章具备同等效力。

4.4.1.2开标时，报价人须递交所有的报价文件密封递交；标明“（项目名称及编号）；

电子文件单独封装密封提交，标明“（项目名称及编号）报价文件电子文件”。

4.4.1.3报价人须在包封上标明招标代理机构名称、项目名称、招标编号、报价人名称、地址、邮编，并在封面注明“于开标日之前不准启封”和“保密”的字样。

4.4.2投标截止时间

4.4.2.1 所有报价文件必须按采购文件中报价人须知资料表中规定的投标截止时间送到指定的投标地点。

4.4.2.2报价文件有下列情形之一的，采购人、招标代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按采购文件要求密封的。

4.4.3 报价文件的递交

4.4.3.1报价人应按投标须知前附表所述地点，在投标须知前附表规定的投标截止时间之前将完整的报价文件递交给招标代理机构，招标代理机构将以书面形式确认、签收。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

4.4.3.2除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的报价文件不予退还。

4.4.3.3如果报价人未按规定进行密封和标记，采购人/招标代理机构对报价文件的误投、错放或提前拆封概不负责，并保留取消报价人投标资格的权利。

4.4.4 报价文件的补充、修改和撤回

4.4.4.1 报价人在递交报价文件以后，在前附表规定的投标截止时间之前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其报价文件的通知。但在投标截止时间以后，不能修改或撤回报价文件。

4.4.4. 2 报价人修改后的报价文件或撤回通知，应按本须知3.7条的规定编制、密封、标志和递交，并在包封标明“修改”或“撤回”的字样。

4.4.4.3根据本须知第3.4条的规定，在投标截止时间与采购文件中规定的投标有效期终止日之间的时间内，报价人不能撤回或实质上修改报价文件，否则其投标保证金将被没收。

## 5、开启报价

5.1 开启时间和地点

5.1.1采购人在投标须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开启程序

5.2.1按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；

（5）按照报价人须知前附表的规定确定并宣布报价文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布报价人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标总报价及其他内容，并记录在案；

（8）报价人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3谈判

谈判期间，采购人将根据需要可能对报价人拟投入本项目的项目经理进行述标；届时拟任本项目的项目经理须携带本人身份证和授权文件原件进行查验，并对评标委员会人员提出的问题进行澄清。

## 6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或报价人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与报价人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评标。

## 7、合同授予

7.1定标原则

7.1.1 合同将授予符合下列条件的报价人：

（1）报价文件及其澄清文件实质性响应采购文件要求；

（2）授标将考虑报价人的财务状况和生产能力等方面，其基础是对报价人提交的资格证明文件和其它评标委员会认为必要的、合适的资料进行综合评价，根据评标结果确定最终中标人。

（3）除报价人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为1-2人。

7.1.2 开标价最低的报价人有不中标的可能。对未中标的原因，采购人、招标代理机构不予解释。

7.1.3 为维护国家和投资方的利益，采购人在授予合同之前有按照法律规定选择或拒绝任何或全部投标的权利，并且无解释的义务。

7.2 中标通知

经采购人确定中标人后，由招标代理机构书面向中标人发出《中标通知书》。

7.3 授予合同时变更数量的权利

采购人在合同签订时有权根据项目建设的实际情况依法对采购文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，并相应地以该中标人的投标单价为基础增减费用。中标人承诺并不因此发生任何其它费用。

7.4 签订合同

7.4.1中标人应在中标通知书发出之日起30天内按中标通知书规定的时间，带好所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、技术规范、技术图纸等），并按照采购文件和中标人的报价文件与买方签订合同。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。采购人亦有权取消该中标人在今后一段时间内的投标资格。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同后，中标人应按报价人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.5.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3中标人提供的履约担保未严格按照采购文件附录6中规定的格式及内容（或经发包人同意的）开具的视为无效履约担保，所造成的后果由中标人负责。

8 重新招标和不再招标

8.1 有下列情形之一的，采购人有权决定重新招标或采取其它的方式选择承包人：

（1）投标截止时间止，报价人少于3个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有报价人的；

8.2 如出现以上情况，采购人将在投标截止时间后15天内，向报价人发出通知，确定重新招标时间和进一步的安排。如采购人确定招标失败而不再招标，则退还投标保证金本金。

## 9. 纪律和监督

9.1	对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2	对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3	对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5	投诉

报价人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.关于“投标保证金”的说明

各报价人：

为加强投标保证金的管理、规范投标保证金的收取和退付。请各报价人自觉遵守以下规定：

一、收取

1、报价人必须按照投标须知前附表的规定提交投标保证金，未提交投标保证金的报价文件无效。

2、报价人递交的投标保证金作为其报价文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标须知前附表的规定。投标保证金有效期与报价文件有效期一致。报价人须在编制电子报价文件时标明是否缴纳投标保证金；并将投标保证金复印件作为商务文件附件上传到采购管理系统中。

3、报价人应按投标须知前附表递交投标保证金。请各报价人将保证金缴纳收据复印件装订于报价文件中。

4、投标保证金转账（不收取现金）。

收款单位：云南鸿立招标代理有限公司

开户银行：工商银行昆明圆通支行

账    号：2502010819024969650

其他：为保证各报价人的投标有效性和及时退还投标保证金，请各报价人在转账进账单或电汇单备注栏注明具体投标项目编号，分包的还需注明所投包号。对于一次投几个标和包的报价人，请在转账或电汇时按标和包分次单独进账，杜绝一个单位汇总一次进账，否则，由此带来的责任由报价人自行承担。

注：报价人问询前，先落实好招标编号和负责该项目的项目经理，方便查询。因退付工作量大，请报价人尽量不要问询。

截止时间：同报价文件递交截止时间，以到账为准。（建议提前7天提交）。

二、退付

1、采购人与中标人签订合同后5天内，代理公司同时退付投标保证金及同期银行活期存款利息。中标单位在签订合同后，带合同原件及复印件办理保证金退还手续。投标保证金原则上退回报价人对公账号，如报价人收取保证金的账户需要变更的，须由报价人出具加盖有投标单位和收款账户单位公章的情况说明和退款账户信息(单位名称\银行账号\开户银行\开户银行地址\联系人及联系电话)，否则保证金不能按时退付。未提交账户信息的单位，保证金不能按时退付。

2、投标保证金计息期为：自开标之日起至中标通知书发出之日止。

3、报价人收取投标保证金利息时，报价人须提供利息收入的有效税控发票，发票应在中标合同签订后7天内提供给代理公司财务，否则视为自愿放弃由于交纳投标保证金而产生的同期银行活期存款利息。

4、退还投标保证金均采用网上银行转账方式，所产生的费用由报价人自负，并从投标保证金中扣除，收费标准执行银行规定。自愿放弃利息的单位本费用我公司给予免收优惠。

5、代理服务费发票凡需要开具增值税专用发票的一般纳税人，请及时提供增值税一般纳税人的证明材料（一般纳税人确认证书及增值税专用发票开票信息）。

增值税专用发票开票信息

| 一 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 二 | 纳税人识别号 |
| 三 | 纳税人地址及电话 |
| 四 | 开户行及账号 |
| 注 | 以上信息以经税务局备案的为准 |

6、请各报价人在开标时提供投标保证金进账单或电汇单复印件和本企业基本账户的开户许可证复印件。

财务部资金代理费发票情况问询，联系人：姜小姐，电话：0871-67113418

财务部投标保证金退付情况问询，联系人：董小姐，电话：0871-67116729

招标部投标保证金资金到账情况问询及退付情况问询，联系人：刘小姐，电话：0871-67113410

注：报价人问询前，先落实好招标编号和负责该项目的项目经理，方便查询。因退付工作量大，请报价人尽量不要问询。

11.招标代理服务费

11.1根据采购人和云南鸿立招标代理有限公司签订的招标代理服务委托合同约定，本项目代理服务费由中标人或成交人一次性支付，费用以发包人与中标人合同成交金额为基础或合同签定固定招标服务代理费金额，收费费率上浮20%进行计算，投标报价时该项费用不单独列项。该金额为中标人直接净支付给招标代理机构的净金额，相应税收报价人需考虑包含在投标总报价中。采购人和中标人签订履约合同后由代理公司从中标人或成交人的投标或谈判保证金中扣除，请中标人或成交人自行至鸿立公司找项目经理领取招标代理费服务发票，每年最终领取发票的时间为12月26日，发票过期未拿走造成失效的后果自负。招标代理服务收费标准如下表：

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100--500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500--1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，本项目招标代理服务费按工程招标收费标准收取（代理费计算结果四舍五入后精确到元）。

例如：某工程招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1.0万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（2000-1000）万元×0.35%=3.5万元

收费合计=(1.0+2.8+2.75+3.5) × 1.2=12.06万元

# 第三章 评标办法

1、评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的报价文件的技术方案、商务资信和评标价按以下权重比例进行加权计算综合得分，即按如下方法进行计算：

| 评标因素 | 符号 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案评分 | Kt | 50% |
| 商务资信评分 | Kc | 10% |
| 评标价格得分 | Kp | 40% |

Ct（i）为第i个报价人的技术评分；

Cp（i）为第i个报价人的评标价评分；

Cc（i）为第i个报价人的商务评分。

则：  第i个报价人评标综合得分Cv（i）为:

Cv（i）= Kp×Cp（i）+Kt×Ct（i）+Kc×Cc（i）

2、评审程序

资格后审：以招标公告公布的资质要求为依据，对报价人所提供的所有资质文件进行评审，不符合者，不进入下一评审程序。

异常报价初评：以投标报价为基础进行评审，严重异常报价者不进入下一评审程序。从低到高排序选取8家进入下一评审程序。

评标价格计算：对投标价格逐项进行复核、修正后得出评标价格。

评标基准价计算：以各报价人的评标价格为基础进行计算。

评标价格得分计算：以各报价人的评标价对照评标基准价折算得出。

技术评审：对通过评审程序（2）的报价人，依据技术评审因素对投标技术方案内容进行逐项评审打分。

资信评审：对通过评审程序（2）的报价人，依据商务资信评审因素对投标资信内容进行逐项评审打分。

综合评审：以评审程序（5）（6）（7）的成果为基础，依据分值权重计算评审综合得分。

3、评标因素

3.1 技术评审因素

3.1.1技术方案先进性、可行性及可靠性

3.1.2依据投标产品的功能、性能、质量措施、安全性、可操作性和维护性、技术先进性等因素进行综合打分

3.1.3技术业绩情况

截止2018年9月30日下列业绩的数量及规模

（1）报价人所实施项目委托具备检测资质的第三方检测机构，按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告的（需提供报价人所实施项目合同复印件，第三方检测报告复印件）；

（2）或报价人所实施项目委托具备检测资质的第三方检测机构（不限地区及行业），并出具第三方检测报告标明符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定的，即：时间加权平均浓度总尘限值4mg/m³，呼尘限值1.5 mg/m³（需提供报价人所实施项目合同复印件，第三方检测报告复印件）；

3.2 商务资信评标因素：

商务资信主要对报价人的资格资质、企业荣誉、工程获奖情况、安全记录情况、质量记录情况、银行资信等级、财务状况、用户综合评价等方面进行评价；

3.3价格评审因素：

评标价格评分主要以投标价格为基础，按采购文件要求计算评标价格后，比照评标基准价进行评标价格折分计算，并对报价人报价合理性、完整性进行评价。本次评标价格采取扣除税后（可抵扣，不可抵扣的税费评标时包含在评标中）的净价计算，各报价人应按含税价报价，并标明税率。

3.4综合排序：

对报价人的技术得分、商务得分和价格得分进行加权，计算出各报价人的综合得分，并据此进行排序。

# 第四章 合同格式

发包人：

承包人：

发包人根据自身生产需要，拟开展包装系统粉尘专项治理工程并进行公开招标，承包人参与了本次投标工作，根据采购文件（招标编号：    ）的评标结果，经双方友好协商，就腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理工程总承包达成一致，签订以下内容：

1 定义

1.1“发包人”是指腾冲市腾越水泥有限公司。

1.2 “工作现场”即：云南省腾冲市固东镇。

1.3 合同产品的技术规格和保证指标详见采购文件。

1.4 “性能考核”是指根据合同规定进行的，用以确定本合同的设备是否达到采购文件要求和国家标准、规范、规程规定的技术性能和保证指标的考核。

1.5 “验收”是指设备在性能考核中达到采购文件规定的技术性能和保证指标，国家相关各部门认可之后，发包人对设备的接受。

2 合同范围

对包装系统粉尘治理项目（包括主设备、附属设备、备品备件、专用工具）的整体方案设计、所需材料/设备采购、制造、出厂前的预装配、试验、包装、运输至现场及保险、现场开箱交接、安装调试；设备交货地点为腾越水泥有限公司指定仓库。

3 合同价格

3.1本项目的投标报价为承包人充分考虑市场材料、人工、劳务、自然等价格因素后的包干价（固定总价），合同一经签订发包人将不在做任何调整。包括设计、设备材料采购及运输保险、土建工程施工、安装工程施工、技术服务以及本合同规定的其它承包人责任义务的全部费用（以下称为：“合同价格”）为 (大写：                        )。

3.2 本合同的价格分项如下：

3.2.1设计费：该项费用包括完成腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理工程项目的总体及各分项设计工作，并向发包人提交合同文件要求数量的设计文件、图纸资料以及组织进行设计审查、设计技术交底、现场服务等过程工程造价的全部单项和总价费用。

3.2.2设备、材料（含质保期内的备品备件）采购及运输费：该项费用包括承包方负责完成本项目全部设备材料采购、运输、保险以及供货计划书及合同要求的所有服务等工程造价的全部单项和总价费用。

3.2.3 土建工程费：包括土建施工和材料供应等工程造价的全部单项和总价费用。

3.2.4 安装工程费：包括本项目范围内的工程安装、非标制作、以及安装调试等全过程的材料、机具、施工、劳务等工程造价的全部单项和总价费用。

3.2.5 技术服务费：包括与本项目有关的全部技术服务、技术资料、技术培训等工程造价的全部单项和总价费用。

3.2.6 验收费：包括委托具备检测资质的第三方检测机构，按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告等所需的费用。

3.2.7该工程所有各项竣工验收费用。

3.2.8以上费用已包含本项目建设全过程的相关措施费、管理费、利润、其他项目费用、规费、税金、工程一切险、第三方责任险、承包人职工的（人身）事故险等一切费用。

3.3 本合同的价格是履行本合同所需的所有承包人义务和责任的封顶价格。如果实际提供的服务或货物少于预计的数量或质量不能达到合同签订时承包人承诺的标准时，发包人将按照合理计算的实际数额向承包人索赔（或不予支付）。

4 合同支付

发包人收到报价人支付的合同总价10%的履约保函（或履约保证金）之后与报价人签定合同，合同生效，付款按下列条件进行：

（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付合同总价10%的预付款；

（2）系统整体设备安装完成，系统联动试车完成，并提供合同价款全额发票后支付合同价款的40%。

（3）通过各项验收后支付合同价款的35%，各项验收包括但不限于：按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告；通过云南省安监局验收（如需）。

（4）提交完全部工程建设资料（包括但不限于所有图纸、设备说明书、设备合格证等）后，发包人支付至合同总价的5%。

（5）余下合同总包价的10%作为工程服务质保金，验收合格后的一年质保期届满，扣除因报价人责任造成的损失后，10个工作日内结清。

（6）在质保期内，若各项技术指标经整改后仍低于合同要求，质量保证金发包人不予退还，且发包人保留由此带来的经济损失的权利。

5 履约保证金退回

5.1 本合同项目验收之日起30个工作日，发包人退还承包人履约保证金。

5.2 如果承包人在合同有效期内未能履行本合同项下承包人的义务，发包人有权从履约保证金中追索并保留由此带来的经济损失的权利。

6 合同工期

6.1 本项目自合同签订之日起至验收合格之日止，最迟不超过2018年11月20日。

6.2 承包人应在合同生效后编制工程总进度计划与设计、采购、施工计划，确保满足本项目总工期目标的要求。

6.3 工期考核

6.3.1 承包人没有完成6.1规定的工期目标，应按以下方式予以赔偿：每拖延一天，承包人应当赔偿5000元人民币/天；

6.3.2 因发包人原因造成工期延误的相应顺延工期，但承包人必须提出书面申请经发包人代表核实并签字确认后生效。

7 工程设计

7.1 设计原则

满足国家有关标准要求，充分考虑发包人自然条件。（地震烈度 8 度，最大风速 18 m/s米、海拔高度1900m）

7.1.1 遵循节约能源，改善环境的技术原则，以运行可靠为前提，采用经实践证明可靠的工艺和装备，以保证顺利实现环保验收达标。同时尽可能采用先进的工艺和技术方案，以降低运行成本；

7.1.2  选用可靠、先进的技术和装备，重视节能技术和节能产品的应用，采用节能工艺过程和国家推荐的节能机电设备；

7.1.3	重视环境保护工作，对噪声控制、废气、污水的排放要达到国家环保标准；

7.1.4	贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准。

7.2.技术保证指标

包装系统改造完成后，按云南省安监局《云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定的，即：时间加权平均浓度总尘限值4mg/m³，呼尘限值1.5 mg/m³的要求。

7.3 承包人在进行工程设计的过程中，应充分地了解本项目的建设条件和发包人的建设意图。以确保承包人的设计符合本项目的实际情况。为此，承包人应自费安排相关的技术联络会，邀请相关设计人员和发包人相关技术人员就本项目的相关设计配合和衔接进行技术联络。

7.4 承包人的设计深度应达到国家或行业规定的施工图深度。对于发包人需要进行维护和检修的部分，承包人还应有详细的说明。承包人设计采用的技术标准应与国家环保要求和云南省的相应技术标准一致。

7.5 承包人设计完成后，应及时将设计成果提交发包人进行审查。对于发包人在审查过程中提出的意见，除非承包人认为存在工艺或技术上的缺陷，承包人均应充分考虑并进行修改和完善。

7.6 除非发包人要求，承包人的设计和建设标准不得低于其报价文件承诺的水平。设备选型和配置档次应与报价文件的品牌档次一致。

7.7 为了保证工程的顺利建设以及设计文件中存在的问题能够及时得到解决，承包人设计人员应在现场施工和调试期间开展现场技术服务。

7.8 承包人应在施工过程中详细记录每一处修改的部分，在其提交的竣工图中应真实完整地反映出实际的状态。

7.9 承包人应保证其在本工程的设计中所采用的技术是成熟可靠的。若因其设计失误或疏忽造成的修改、拆除重建等一切费用均由承包人承担。

7.10 在设计内容上，统筹规划、合理布局，保证技术方案的先进性和可靠性；保证系统设计工艺流程简单、流畅；系统设备选型及匹配合理、布置紧凑。

8 设备采购和供应

8.1 承包人应按经发包人审查同意的设计文件要求和设备选型进行设备的采购和供货，并按照报价文件承诺的时间按时将设备和材料完好地运到指定地点。

8.2  承包人应按报价文件承诺的品牌和档次进行设备采购，并与设备生产商就随机技术资料的供应、现场技术服务及售后服务等事项签订合同。

8.3  承包人应保证其采购的每一项货物均来自于正常的生产或销售渠道。所有货物均为经过严格检验合格的产品。

8.4 承包人应确保让发包人获得设备生产商提供的伴随服务。包括但不限于：向发包人提供完整的技术文件6套；向发包人进行充分的技术交底和技术培训。

8.5 对于压力容器等需要相应生产许可和经过专门检验的产品，承包人应在设备到达现场后向发包人提交相应的检验合格证明文件。

8.6 承包人提供的所有设备和材料均应附有其生产商的检验合格证明文件。

8.7 承包人应按照经过发包人审查同意的设计要求进行设备材料的采购和供货，若承包人在设备或材料的采购过程中发现由于市场供求原因或技术原因等需要对原有设计的选型数量或规格进行变更或调整时，应书面通知发包人，详细陈述需要进行变更的理由和必要性，在得到发包人同意后才能进行变更。无论何种原因，在未得到发包人书面同意的情况下，承包人不得对原有的设备规格或数量作出修改或变更。

8.8 所有设备均应配有足够数量的易损件或备件；对于在设备安装、调试以及维护等过程中需要的专用工具，应在设备的采购过程中包含在供货范围内。设备到达工地并开箱后，承包人应将易损件或/和备件、专用工具等编制移交清单后向发包人移交，当承包人施工需要时应向发包人借用。

9 技术资料

9.1 技术资料的内容包括设备和系统的随机技术文件（设备总图、安装图等）、安装使用说明书、电路图、原理图等。所有技术资料都应采用公制单位并用中文陈述和解释。

9.2 对于非面交的部分，承包人应对所交付的技术资料予以妥善包装，使其适合于多次搬运、长途运输并能防潮、防雨。每一包技术资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，清单上应标明技术资料的序号、代码、文件名称和页数。

9.3 若发包人认为承包人提交的技术资料的任何部分不够详细或存在错误时，承包人应予核查，并要求编制单位进行补充或修正。

9.4 若承包人未能按计划向发包人移交全部技术资料，发包人将其视为违约，并按合同相关条款的规定处理。

10 设备的安装、调试

10.1 承包人应完成所供设备（包括机械、电器、仪表、非标设备、金属工艺结构）的安装、调试。安装工作的范围包括：

10.1.1 基础验收：承包人在进入设备安装前，应对土建提交的设备基础进行检查和验收，并提交相应的验收报告，其中包括基础的标高、坐标、预埋和预留的部分是否达到设计要求。

10.1.2 设备安装：承包人应按照设计要求以及相关的技术规范、标准进行操作和检查，并提交相应的检查记录，以确保安装质量。设备安装完毕后，应对设备进行全面的涂漆防锈处理，以保证焊接部位以及运输、吊装或修复过程中的脱漆部位得到有效的保护和修复。

10.2 进场时间和安装周期：当现场具备安装条件时，承包人应根据工程实际情况，安排人员和机具进入现场，并从开工时间起在报价文件承诺的安装周期内完成安装、调试工作。

10.3 过程检验：承包人在安装过程中应安排必要的中间检验程序，对安装工作中的每一阶段进行检查，并作出检查记录，其中关键部分的检查应通知发包人参与进行。对于检查中发现的问题应及时进行修正和处理，以保证设备的安装质量符合技术标准和规范的要求。

11 标准和检验

11.1 承包人应按照设计技术标准和规范以及合同双方在技术交底会上签署的纪要进行设备的采购、非标设备的制造、安装和检验。

11.2 如果需要，发包人可派遣检验人员到设备制造厂，会同承包人检验人员对主要设备的制造过程和质量进行监督检验。承包人应免费为发包人的检验人员提供工作条件，包括（但不限于）必要的技术资料、检测工具和仪器等。交货前的质量检验不能代替在工作现场对所供设备及安装进行的检验，亦不能因此免除承包人按合同规定应承担的保证义务。

11.3 如果在保证期满前发现所供设备存在缺陷，不论该缺陷是由于何种原因，包括但不限于隐蔽缺陷或使用不适当的原材料引起的，发包人均有权提请有关部门检验并有权依照检验结果向承包人提出索赔。

11.4 如果技术资料中规定的检验标准和规范不完全，发包人有权决定按照国家的现行标准和/或发包人认为合适的其它标准进行检验。

12 验收和技术服务

12.1 安装工作完成后，试运行详细程序应由双方按照操作规程进行。

12.2 如果试运行期间达到良好和稳定的运行状态，双方应联系第三方确定验收的开始日期。

12.3 如果合同规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，并通过云南省安监局或其认可第三方的排放考核验收；通过消防、安全等国家要求的各项验收，双方现场代表应在考核完成后5个工作日内签署设备的验收证书，验收证书一式四份，双方各持两份。

13技术培训验收及售后服务

13.1 本合同所涉及的设备安装应由承包人负责完成；设备的试运行、性能考核及验收由双方完成,工程各项验收应由双方配合国家相关部门进行，在此期间，承包人应提供必要的协助，以确保所供设备的缺陷在安装、检验（试验）和试运行过程中得到纠正或更换以满足各项验收标准。承包人派遣现场培训人员及有关专业人员到现场进行技术培训，以确保发包人人员能够正确地使用和维护设备，并具有一定的故障诊断能力。

13.2 在质量保证期内，当设备出现问题发包人不能处理时，承包人接到通知后，根据具体情况立即告知处理方法和意见，并根据发包人的要求于48小时内赶到现场。处理事故的一切费用由责任方承担。

14 承包人承诺

14.1承包人已认真研究发包人提出的技术方案是否满足国家环保政策要求，并提出自己的建议及其意见，若没提出修改完善建议方案，则表示承包人已认可发包人的技术方案完全能满足国家环保政策相关要求，并承诺按此方案实施应能通过国家环保部门验收，愿承担相应责任。

14.2 承包人保证设备经过安装检验合格后能够安全和稳定地运行。

14.3 承包人保证他是专利和/或专有技术的合法所有者。如果发包人因在许可区域内被诉称非法使用或侵害专有技术和/或专利和/或其它知识产权，发包人应通知承包人。承包人应以发包人名义并在发包人的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，承包人应弥补发包人由此遭受的任何费用、赔偿或损失。

14.4承包人保证所提供的设备是全新的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合合同的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

14.5承包人保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足工艺设计、检验、安装、性能考核、操作和维修验收的各项要求。

14.6本工程的质量保证期为工程验收后12个月。

15 索赔

15.1 如果设备在设计、制造、检验、安装、性能考核和质量保证期内承包人未能履行其在本合同项下所承担的义务，发包人有权寻求本条款规定的任意或全部经济方式：

15.1.1 由承包人自付费用修理有缺陷的合同设备或消除合同设备的缺陷或不符合合同之处。如果承包人不能派遣人员到工作现场，发包人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由承包人承担。

15.1.2 由承包人自付费用以新设备替换有缺陷的合同设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同设备或技术资料，同时承包人应在重新起算的保证期内对替换后的设备作出质量保证。承包人应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。对于急需的设备，承包人应自付费用采用最快方式，在最短时间内交付发包人。

15.1.3 承包人赔偿由承包人违约引起的发包人所受损失。

15.2 如果承包人在收到发包人索赔要求后14个工作日内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被承包人接受。如承包人未能在发包人发出索赔通知后14个工作日内按照发包人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，发包人有权从应付货款或从承包人开具的质量保证金中扣回索赔金额。

16 合同的终止

16.1 如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

16.2 如果发包人认定承包人在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为,发包人有权在任何时候发出书面通知终止合同。“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给发包人造成损害的行为，其中包括承包人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使发包人无法从自由公开的竞争中受益。

16.3  发包人在承包人违约的情况下，如果：

16.3.1 承包人未能在合同规定的期限或发包人同意延长的期限内提供全部或部分设备；

16.3.2 如果承包人未能履行合同规定的其它义务，承包人在收到发包人发出的违约通知后30天内，或经发包人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。发包人可向承包人发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响发包人向承包人提出的索赔。

17 技术改进和回授

如果承包人在合同有效期内对技术作出了任何改进，承包人应许可发包人免费使用该项改进。为使该项改进能够在设备中投入使用，承包人在必要的情况下应给予技术协助。

18 保密

18.1 合同任何一方均有义务采取适当措施就专有技术和有关技术资料对除参加合同履行的人员以外的任何第三方严格保密。但是，参加合同履行的人员也必须承担同样的保密义务。

18.2 对于合同方人员在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，合同任何一方均应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

18.3 保密义务不适用于下列信息：

18.3.1 现在或以后进入公共领域的信息；

18.3.2 能够证明在泄露时已被合同一方持有而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

18.3.3 合同一方合法的从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

19 不可抗力

19.1不可抗力的确认

（1）不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并对其后果不能克服，且影响合同一方正常履行本合同项下义务的客观事件。不可抗力包括下列情况:

A．自然灾害，包括地震，飓风、台风、火山活动或洪水；

B．战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外国敌人的行动、战时动员、征用或禁运；

C．叛乱、暴乱、军事政变、篡夺政权，或内战；

D．由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药，或其他有害物质所引起的放射性污染。

E．专用合同条款约定的其他情形。

（2）不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。

19.2不可抗力的通知

（1）合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如承包人未在规定期限内提交报告，视为该不可抗力未造成任何不利后果。

（2）如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

19.3不可抗力后果及其处理

（1）不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

A．永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

B．承包人设备的损坏由承包人承担；

C．发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

D．承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

E．不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

（2）延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

（3）避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

（4）不可抗力导致的终止

如果因不可抗力而阻止承包人履行其服务累计超过9个月或持续超过6个月，合同双方应共同决定进一步的行动。如果双方未能在30天内达成一致，任一方有权终止本合同。如因不可抗力而终止，则发包人应向承包人支付至不可抗力事件发生时止就承包人所有已完成服务的价款，承包人应按合同的规定将因不可抗力终止时止的所有已完成工程或物品移交给发包人。

（5）若因承包人迟延履行合同而遭受不可抗力事件，承包人应独自承担不可抗力导致的一切不利后果。

20 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，由发包人所在地人民法院管辖。

21 合同生效及其它

21.1 本合同在合同协议书规定的条件全部满足，经双方法定代表人或其授权代表签署，双方加盖印章之后生效。

21.2 《合同条款》规定的相应合同附件构成发包人和承包人之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和解释，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释：

1、本合同签订后双方后续达成的修改、补充文件；

2、本合同协议书；

3、合同谈判会议纪要；

4、中标通知书；

5、履约保函；

6、已标价的工程量清单；

7、评标澄清文件；

8、合同附件；

9、技术标准和要求；

10、图纸；

11、采购文件；

12、报价文件（包括投标辅助资料）；

13、经双方确认进入合同的其它文件。

21.3 对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

21.4 没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

21.5 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

21.6 合同构成发包人和承包人之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

21.7 如果合同条件的任何规定被禁止或宣布无效或不可实施，这样的被禁止、无效或不能实施，不应影响其它条件的有效性、可实施性。

21.8  合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同条款》中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用“特快专递”确认。

21.9 本合同有效期为当买卖双方完成本合同所有约定的事项并获得对方确认后。

## 附件1：廉政合同

廉政合同

买方： 腾冲市腾越水泥有限公司

卖方：

为加强对             招标采购（含竞争性谈判、询价采购等）、合同谈判、合同签订和执行中的廉政纪律，防止违法违纪行为的发生，双方签订本协议。

一、买方义务

1.不利用工作之便接受卖方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

2.不利用工作之便接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程装潢等活动。

4.不在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用等。

5.不参加由卖方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、卖方义务

1.不以任何名义向买方人员赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证。

2.不以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

3.不以任何名义为买方工作人员亲友提供不正当利益。

4.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品，不得降低工程质量、延误工程工期。

5.不得以任何方式谋取不正当利益，不损害买方利益。

6.应买方要求，卖方应在办理最终结算前向买方提供《保廉合同执行情况反馈意见》(格式详见附表)。

三、买方、卖方双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务；

2.不一对一谈业务。

3.不以任何名义互相宴请。

4.分别对各自管理的工作人员进行经常性法制教育和廉政教育。

5.共同监督，发现重大违规违纪现象时，应互通信息，及时向对方监察部门反映事实情况，并配合开展调查。

买方举报电话：0871-5660122，举报邮箱：jcb@cpiyn.com.cn；

卖方举报电话：              ，举报邮箱：                   。

四、违约责任

1.如买方人员涉及本合同违约，单位领导必须按照廉政纪律严肃处理。同时，向合同卖方通报处理结果。

2.如卖方人员涉及本合同违约，买方将视违约情节轻重，对卖方采取警告、中止执行合同、宣告中标无效、取消三年在买方投标资格等处理措施。

五、本合同随主合同一并签订。

买方： 腾冲市腾越水泥有限公司          卖方：

法定代表人或其授权代表：	                  法定代表人或其授权代表：

（签名）                                （签名）

经办人：

合同签订时间：     年      月    日

合同签订地点：云南省

附表：

廉政合同执行情况反馈意见

| 主合同名称 | 包装系统粉尘专项治理工程采购合同 |
| --- | --- |
| 主合同 执行期间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 廉政合同 义务履行情况 | 未发现双方在合同形成、执行中存在违纪违法行为。 双方在合同形成、执行中存在违纪违法行为： 1. 2. ...... 卖方代表签字： 单位（盖章）： 时间： 年 月 日 |

# 第五章 投标格式文件

## 1、报价一览表

报价一览表

项目名称：

招标编号：

| 报价人名称 | 投标保证金 （万元） | 投标总报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：（大写） 。 报价人： （盖章） 法定代表人（或委托代理人）： （签字 年 月 日 |

备注：此表装订于投标书包封B封面后第一页。

## 2、投标声明及投标报价书

投标声明及投标报价书

致∶国家电投集团云南国际电力投资有限公司：

很荣幸能参与                      投标。

本文件签署人            （姓名和职务）受正式委托，兹以报价人的名义并代表           （报价人的名称）递交下列文件的正本一份和副本五份给贵方。

文件一   报价一览表

文件二   报价声明及报价书

文件三   报价表

文件四   报价人资格文件

文件五   授权书

文件六   投标保证金

文件七   偏差表（商务偏差表、技术偏差表）

文件八   支付进度表（现金流量表）

文件九   承诺 （承诺包括质量、服务范围、供货进度等，有相应的处罚措施）。

文件十   技术文件（生产进度安排表、技术保障、报价人建议等）

本文件签署人特以本函在此声明并同意∶

（1）我方已仔细研究采购文件（包括补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写     ）、（小写        ）的投标总报价按采购文件的规定的条件和要求供应合同规定的全部材料，并承担相关的责任。

（2）我方已详细阅读全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全清楚其应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。

（3）本投标有效期为从规定的递交报价文件截止日起120天内有效。

（4）在投标截止日期后，我方在投标有效期内撤回投标，或在收到中标通知后未能在规定的期限内提交合格的履约保函并且与采购人签订合同，其投标保证金将被采购人没收。

（5）我方同意提供由采购人可能要求的与投标有关的一切资料或数据。

（6）我方完全理解采购人不保证最低价的报价人中标或拒绝任何投标。

（7）我方如果中标将按采购文件的规定履行所有的合同责任和义务。

（8）我方在此承诺所提交一切文件的真实性与准确性。如经采购人审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受采购人对此所作出的任何处理，也不要求采购人对此作出任何解释。

（9）如果我方的技术、财务状况或履行合同的能力，在投标有效期内发生了变化，我方承诺将此情况告知采购人。

（10）我方在投标期间发生的所有费用均由我方自理。

（11）所有有关本报价文件的正式通信应函送：

联系人：

地  址：

电	话：

传	真：

报价人（全称、盖单位公章）∶_____________________________

法定代表人或其委托代理人（签字）：________________________

地址∶_____________________________

电话∶_____________________________

传真：

邮编∶___________________________

银行帐号（包括开户行地址、电话、传真）：________________________

日期：	  	年		月		日

## 3、联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体共同参加           （项目名称）        标段EPC总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交报价文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员一名称：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

年     月     日

4、安全协议

承包商安全文明施工管理协议书（格式）

发 包 人：

承 包 人：

为了贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保施工

安全、优质、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人

民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和《国家电力投资集

团公司承包商安全管理指导意见》、《国家电力投资集团公司安全管理“十大禁

令”》、《国家电力投资集团公司承包商安全管理“十大禁令”》、《国家电力

投资集团公司作业人员安全管理“十大禁令”》及发包方关于承包商安全管理程

序的有关规定，结合本工程施工的具体情况，经协商，合同协议双方达成如下安

全文明施工管理协议并严格执行。本协议作为本招标项目合同（以下称主合同）

的附件，与主合同具有同等法律效力。

一、安全文明施工管理目标

（一）不发生网络安全责任事件

（二）不发生人身轻伤，杜绝重伤事故；

（三）不发生一般及以上设备事故；

（四）不发生水电站水淹厂房（基坑）事故；

（五）不发生一般及以上电力安全事故；

（六）不发生一般质量事件；

（七）不发生信息安全一般及以上突发事件

（八）不发生环境污染事件；

（九）不发生一般及以上火灾事故；

（十）不发生负主要责任的一般及以上交通事故；

(十一)不发生垮（坍）塌事故；

（十二）不发生卫生防疫事件及公共安全事件；

二、承包的施工项目和内容范围：

详见主合同承包项目的内容和范围。

三、发包方及承包的安全责任和义务

（一）发包方的安全责任和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全

要求。根据国家有关安全生产的法律法规和发包方上级单位安全管理规定，制定

发布建设项目安全方针、目标。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则

进行安全管理，做到工程施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比、

考核。

3.安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时

施工，同时验收，投入使用。

4.负责对承包商工程建设施工资质和安全生产许可资格的审查，审查内容包括：

企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负

责人及安全管理人员安全资格培训证书，特种作业人员资格证书等。

5.在开工前，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定向承包商负责人、工

程技术人员和安监人员宣传发包方在安全文明生产管理方面的规章制度，并对承

包商进行安全技术交底。

6.发包方委托监理人对本项目实施安全文明施工管理，审查承包商安全生产管理

体系，审核施工技术方案和安全技术措施，对承包商安全文明施工监督考核管理。

7.负责成立建设项目安全生产委员会，并按规定定期召开安委会，统一规划安全

管理工作，决策重要安全生产事项。

8.定期召开安全生产工作会议，及时传达国家及发包方的有关安全生产精神。

9.履行发包方相关安全管理职责，对施工中出现的不安全行为，有权纠正或立即

停止其工作。对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱的施工单位，按合同

相关规定进行处理。

10.发包方有权根据其考核管理制度对承包商的安全文明管理工作予以考核。

11.承包商在本项目工程建设过程中，如有违反本安全文明管理协议行为，则由

发包方（包括监理方）的安全管理部门对承包商进行处罚，并在工程结算款中扣

除。

(二)承包商的安全责任和义务

1.承包商应严格遵守国家安全生产法有关规定，认真贯彻执行国家颁发的有关安

全生产的方针政策和法令法规，遵守发包方在安全文明生产管理方面的规章制

度，切实履行好投标书和工程合同书中陈述的安全生产和文明施工义务和承诺，

主动做好安全管理工作，接受和配合发包方（含监理单位）的安全监督管理，并

对检查的问题整改闭环，全面负责施工作业的安全管理。

2.向发包方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、施工资质和安全资

质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、

安全专职人员和特殊工种工人上岗资格证书等。

3.承包商必须建立健全并严格落实安全生产责任制、安全质量环保施工管理制

度。

4.承包商应按照《安全生产法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职

安全生产管理人员配备办法》，建立健全安全管理网络，配备合格且充足的专职

安全管理人员，负责本项目的安全管理、监督检查工作，并定期向发包方汇报安

全管理状况。现场项目负责人、专职安全管理人员的任命须报发包方备案，承包

商为本项目配置的主要安全管理人员要求如下：

（1）安全总监或分管安全项目副经理必须经过安全管理知识培训，持有安全管

理负责人证书或注册安全工程师执业资格证，具有类似安全管理业绩，熟悉同类

项目安全管理业务。

（2）项目安全管理部门负责人、主要安全管理人员必须经过安全管理知识培训，

持有安全管理员证书或注册安全工程师执业资格证，具备本项目安全管理履职能

力。

（3）派往施工现场的安监总局特种作业目录规定特种作业人员，必须经过相关

特种作业知识培训，掌握特种作业技能，取得相应特种作业操作证且证书在有效

期内。

5.承包商应无条件遵从发包方安全管理规章制度，接受发包方或发包方委托的监

理人有关安全生产管理的指令、指示，接受发包方的安全管理和考核、“四个1”

罚则等。

6.发包方组织的一切安全生产活动（包括：安全学习教育、安全考试、安全宣传、

安全生产月/周、安全无事故竞赛等活动），发包方有要求时承包商应积极响应

参加。

7.承包商必须按要求参加发包方的安全例会，定期汇报安全工作，掌握发包方的

安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。承包商自身的安全文

明施工、每周安全活动、班前安全交底、安全工作例会和安全检查等符合有关法

律法规要求，并记录完善。

8.承包商参与施工的作业人员应身心健康，满足施工要求。严禁录用有职业禁忌

症者，严禁使用弱、残者和童工，男性员工年龄不超过55岁、女性员工不超过

50岁。承包商应按国家规定为员工办理工伤保险。

9.承包商应对其雇佣的施工人员开展系统、有效的安全教育、培训，新入场人员

应当按规定经过三级安全教育。

10.建设工程开工前，承包商应当开展现场查测，编制施工组织设计文件并报发

包方（监理）审查批准后执行。承包商应按照经发包方批准的有关措施，认真执

行有关安全规定，把安全措施落实到施工过程的每个环节。

11.工程开工前，承包商必须组织本项目全体员工学习掌握施工组织和施工安全

技术措施，传达贯彻发包方安全管理和安全技术交底要求，并分工种进行安全教

育和考试，留有记录；承包商必须在取得发包方许可开工的书面通知之后方可开

工，否则由此造成的安全责任完全由承包商承担。

12.分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进

行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施

以及现场应急处置方案，并由双方签字确认。

13对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编

制专项安全技术措施并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证审查，并报发

包方（监理）审查批准后执行。

14.承包商配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工机械、工器具及安全防

护设施和安全用具，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台

帐和维保记录档案。操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环

境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，

符合要求后方可作业。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有

安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护

用品严禁使用。

15.承包商应当按照“实事求是、专款专用”的原则，根据国家、行业规定和国

家电力投资集团公司有关规定，足额提取，列支使用安全费用，保证安全生产投

入的有效实施。

16.承包商必须按国家规定为其施工人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监

督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，责任由承包商承担。

17.承包商应当根据建设工程施工特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方

案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。实行施工总承包的，由施工

总承包单位组织分包单位做好应急管理工作。

18.承包商必须按照批准的本项目施工组织设计进行布置与落实，施工现场应杜

绝各种习惯性违章。

19.承包商应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场

安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

20.承包商应当对因建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、

地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、

通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位

采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

21.承包商对建设工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制

性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实

施。

22.承包商应为在其所辖区域内的发包方、监理人员、设计单位人员提供完成其

履行合同责任的安全工作条件，保证在其所辖区域内人身安全和物品免于遭受损

失。

23.承包商应针对本工程施工特点及技术要求的措施，认真做好危险源的辨识和

防范工作，承包商应特别加强发包方要求的重点部位和环节的安全风险控制。

24.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术

措施，施工现场必须设置足够的符合标准的安全标志和标识。

25.凡由承包商责任造成的事故及事件（含工伤），由承包商单位承担全部经济

损失、应急响应、善后处理和事故责任。

26.承包商发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原则调查处理，并按规定

统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒不报。除按规定上报外还应及时报告发包方，如

迟报瞒报导致后果，由承包商负责。

27.承包商应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、救灾等工作，设置必要的

消防水源和消防设施以及防汛器材和救助设施。建立管理机构，配备相应人员，

定期进行防火安全检查、防汛检查等。

28.不得违法分包、转包或再次分包。

29.合法专业分包及劳务分包，承包商必须将分包单位的资质、拟签订的分包合

同等及时报给发包方，经发包方审核同意后方可签订合同和进入工地施工。分包

商的安全文明施工管理均由承包商安监机构负责、统一管理，所有安全责任由承

包商承担，严禁以包代管。

30.实行工程总承包的，应将分包单位纳入总承包商的安全管理体系，实施统一

管理。

四、准入与开工许可阶段安全管理

（一）准入阶段安全管理

1.发包方应与承包商依法签订合同、安全生产管理协议。安全生产管理协议中应

明确双方各自应承担的安全职责、目标及考核条款。原则上一式三份,发包方留

置2份。

2.发包项目实行总承包的,总承包商与分包商应签订分包合同和安全生产管理协

议。严禁分包商将其承包的项目进行转包返包或违法分包。

3.两个及以上承包商在同一作业区域内作业时,发包方必须组织相关方签订安全

生产管理互保协议,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,发包方及

各承包商均应指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

4.承包商应建立并向发包方提供从业人员全员安全生产责任制的管理制度。

（二）开工许可阶段安全管理

1.资质复核

（1）发包方应制定发包项目开工安全许可管理办法。开工前会同监理单位对承

包商资质,安全管理机构、人员资质、 HSE管理体系,人员年龄、健康状况、保

险缴纳等进行审查,确保与合同文件承诺一致。

（2）上述内容确认合格后,方可作为开工必备条件;相关各方签字,各自留存备查

2.安全教育培训

（1）发包方应制定承包商入厂(场)安全教育培训管理办法。按照“分类管理”

的原则,明确各级安全教育培训的实施主体、内容、形式、学时、考核方式等,

并满足“HSE培训矩阵”要求。

（2）承包商应依据上述管理办法对全体人员进行入厂(场)三级安全教育培训，

按照“干什么,就学什么、考什么”的原则,对所有承包商人员进行针对性安全培

训。培训内容应经发包方HSE部门审定备案。

（3）入厂(场)安全培训时间及重点。临时性承包商人员的培训时间不少于8学

时,培训重点是相关工作区域内的安全风险和注意事项;短期承包商人员的培训

时间不少于16学时,开展针对性安全专题活动;中期承包商人员的培训时间不少

于24学时,并按每周一次组织安全活动和专题学习;长期承包商的培训时间不少

于40学时,依据集团公司《班组安全建设指导意见》,纳入发包方班组安全建设

和HSE体系进行管理。承担检验检测等临时性工作的承包商作业人员,可进行交

底性安全培训,具体内容和时间根据作业环境特点制定。

（4）坚持承包商所有人员100%培训、100%考试、100%达100分(满分)方可允许

进场原则。承包商组织考试的试卷应于考前(不少于1天)提交发包方审查、备案。

（5）对承包商自行组织的考试,发包方在试后一周内按总参考人数的30%随机调

考，抽查中,如有1人不合格,即不允许开工,已开工应停工,全部人员应由承包商

重新组织培训、考试;按前次原则,发包方再次随机抽考。如不能全部通过,则由

发包方组织对其余70%人员进行考试。督促承包商更换两次考试不合格人员,由

此造成的工期与经济损失由承包商承担。确有特殊情况的承包商作业人员,承包

商应组织实操验证，验证情况应做好记录,报发包方备案,不满足要求的人员督促

承包商更换。

（6）发包方对承包商的项目经理(项目负责人)、工作票签发人和工作负责人直

接进行考试与授权;以笔试为主,实行满分合格制;按同等考核标准,纳入本企业

统一动态管理。不合格者督促承包商更换。

（7）培训、考试合格是承包商人员入厂(场)必备条件。发包方或其授权单位应

为安全教育培训考核合格的承包商人员发放授权帽贴、办理出入证/门禁卡,推荐

使用人脸识别等生物识别门禁系统。

（8）发包方应对承包商人员安全管理档案进行备案,至少包括:身份证复印件、

资格证书复印件、三级安全教育登记卡、安全教育培训考试成绩,建立违章考核

记录等。

3.方案审批

承包商编制的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施、季节性施工专项技

术措施、应急预案及现场处置方案、安全文明施工方案等必须报发包方（监理）

审批后方可执行。

（1）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,承包商应编制专项施工方

案,必要时应组织论证,开展工作危险分析(JHA)。

（2）承包商应针对重要临时作业、特殊作业、危险作业、“五新”(新技术、新

工艺、新流程、新装备、新材料)作业和重要工序编制专项安全技术措施。

4.机械设备及工器具复核

承包商应按照HSE“施工设备报验”工具要求,对施工机械设备、特种设备及工

器具建立管理台账,确保台账/清册完整、规范,检验报告、检定记录、合格证等

齐全、有效, 配置数量应满足项目安全需求，并报发包方备案。

5.安全技术交底

发包方技术交底内容：

（1）承包商作业区域及其区域内可能存在的危险有害因素和安全注意事项

（2）与承包范围相关的系统和相邻空间中存在的危险有害因素,发包方已采取的

安全措施,以及对承包商的安全要求和承包商的确认等。

（3）在危险性区域(指高温、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、有限空间等容

易造成人员伤害或设备事故的场所)作业,承包商应制定专门的安全技术措施,认

真落实;未经发包方检查验证合格,不得许可开工。承包商在此基础上应进一步对

作业现场人员进行技术交底，内容包括：

（1）工程项目的安全文明生产、环境、职业健康的主要规章制度和安全管理要

求。

（2）本工程技术方案、施工工艺的要求等。

（3）本工程安全施工的特点及难度，主要危险源（点）及控制措施，事故应急

预案。施工安全及安全设施的要求。

（4）图纸资料、现场记录等有关技术文件。包括施工现场及毗邻区域内供水、

排水、供电、通信等地下管线资料，以及地质、气象和水文观测资料等。

6.开工许可

承包商人员、设备、安全设施等各方面准备到位后向发包方提出开工申请，由发

包方（监理）审查确认发放开工许可。

五、安全费用管理

（一）安全费用投入项目

1.完善、改造和维护安全防护设备设施支出，包括作业场所的防触电、防坠落（围

栏、孔洞盖板）、防火、防爆、防毒、防小动物等设施治理及自然灾害治理等支

出。

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

3.开展重大危险源和事故隐患评估、整改方案支出。

4.设备的标志标识、安全警示、职业危害提示牌、应急疏散等安全标识费用支出。

5.安全生产检查、检测、评价（不包括扩建、改造、新增）、咨询、标准化建设

支出。

6.安全生产宣传、教育、培训支出，包括：安全管理人员培训取证，特殊工种培

训、考试、取证费用，聘请专家或外出参加培训等有关安全的培训及宣传费用支

出。

7.配备和更新现场作业安全防护用品支出，如防坠落安全防护用品、绝缘杆、绝

缘垫/登、安全防护隔离设施、验电工具、安全电压器材、接地线等电气作业安

全工器具。

8.危险化学品安全防护设施费用支出。

9.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出（集团公司

批准技术改造项目除外）。

10.现场环境安全防护设施费用支出。如：测温仪、噪音仪、照度仪、风速仪、

粉尘浓度测量仪、有害气体监测仪、应急照明等。

11.职业危害检测评价、监测监控及健康监护支出。

12.安全设施及特种设备检测、检验、维护支出。

13.消防设施维护（不含消防基础设施建设）。固定消防系统与设施：消防探测、

报警、灭火系统与设备、消防栓、喷淋系统等；现场移动式消防设施：各类灭火

器，消防水枪、水带等；现场防火专用设施工具：防火布、接火盘、接油盘、桶

等。

14.交通安全防护设施费用支出。如：测速仪、酒精检测仪、划线、减速坎、道

路防撞墩、道路隔离围栏、反光镜、标志牌等。

15.安防系统维护费用支出。如：门禁系统、监控系统、报警系统等维护费用。

16.其他与安全生产直接相关的支出。

（二）安全费用管理要求

1.按照“实事求是、专款专用”原则，根据国家、行业规定和国家电力投资集团

公司相关规定，列支使用安全费用。

2.安全费用为非竞争性费用，不参与浮动并由发包方监控使用。

3.安全费用按照“监督采购、按标配备、投入即付”原则，并在合同签订时具体

约定以下内容：

（1）安全费用支付条件、标准和总费用控制方式。

（2）工期延期、项目变更、工作量调整、发生事故等特殊情况下安全费用调整

原则与支付方式，除不可抗拒或发包方责任，安全费用确定后，发包方一般不再

追加。

（3）任一方违约追责原则与方式。

4.承包商应组织对采购的安全装备和劳动防护用品进行质量、数量、品牌及发放

情况的督促、检查和验证，并签字备查，报发包方备案，发包方将不定期组织进

行核查，确保安全投入及时到位、有效落实。

5.发包方按照实际投入支付安全费用。发包方在审查承包商安全费用使用情况、

所购设施、劳动防护用品的数量、质量及品牌，并验收后履行支付程序。

6.发包方（监理）将对承包商对安全费用的使用真实性进行检查，如发现未按申

请和承诺的数量、质量、品牌购置、配置，或将安全费用挪作它用等问题，有权

拒绝费用支付要求限期整改，已支付的费用如数扣回。

7.承包商应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行监督

检查，对存在的问题进行整改。

8.发包方不得无故延时支付、减少支付安全费用，如发包方未按照“即投即付”

的原则及时支付承包商安全费用，承包商可向发包方和上级的安全监督部门、人

资部门、工会组织等进行投诉。

六、现场作业安全管理

（一）现场管理

1.人员管理

（1）发包方对承包商人员进入厂区和作业区域实施授权管理，为资质审验合格

人员办理出入证/门禁卡。

（2）承包商人员必须持有效出入证/门禁卡出入厂区和生产作业区域，严禁无证

或冒用他人证件出入。严禁承包商人员进入非承包作业区域。

（3）发包方对承包商作业人员劳动防护用品的发放、使用情况进行检查、考核。

未按规定佩戴劳动防护用品，严禁进入厂区和生产作业区域。

（4）承包商应保证队伍稳定。按照合同中约定，承包商的管理人员、班组长和

工作负责人不得违规变动。其他作业人员未经发包方同意，不得随意减少和更换

人员。

（5）工期6个月以上的承包商，作业队伍更换的新人员(指首次到本项目的人员)

比例不得超过总人员的20%，且更换周期不得少于6个月。对于劳动力资源偏紧、

员工技能水平要求较低、作业安全风险较小的单位、工种,人员更换比例、周期

可适当放宽。

2.安全目视化管理

（1）承包商应按照国家电力投资集团公司安全目视化管理指南要求及发包方安

全文明施工标准化图册，对作业现场各区域安全标志标识的布置进行策划并实

施，安全标志标识应统一、规范、整齐、设置牢固、位置适宜。

（2）发包方对作业现场安全目视化管理进行监督检查考核。

3.安全防护设施管理

（1）作业现场安全防护设施应与工程进度同步。并经发包方(含监理单位)验收

合格后方可投入使用。

（2）安全防护设施的色标应符合国家安全色的相关规定。

（3）安全防护设施不得随意挪动、拆改。确因施工作业必须挪动或拆改，须经

发包方(含监理单位)同意并采取相应措施;同时，保证恢复标准不低于挪动或拆

改前水平。

（4）施工现场和承包商的办公、维护与生活区域，应按照《消防法》要求、发

包方消防管理规定、HSE“消防定位布置图”管理标准以及其承包项目特点，配

备适当的消防器材和设施，严格规范管理。

（5）发包方应对作业现场安全防护设施的符合性、有效性进行过程监督检查。

4.安全文明施工管理

（1）承包商按照发包方安全文明施工标准化图册，在施工作业现场主要出入口

的醒目位置设“五牌二图”即：

五牌：工程概况牌、国电投集团公司安全政策声明牌、工程总体目标牌、消防管

理制度牌、工程组织机构、主要管理人员名单及监督电话牌；

二图：总平面布置图、安全文明施工区域划分图。

（2）现场应做到作业区域、办公区域、生活区域三分离,人车分离,空重车辆分

道,客货车辆分道。

（3）作业现场工程车辆应安装符合要求的声光报警装置，必要时配备定位装置，

并实行准驾制。

（4）作业现场应划定责任区域，定期清扫、清理，保持整洁和通道畅通。

（5）当班（天）作业结束后应清理作业场所，做到“工完、料尽、场地清”

（6）按施工总平面布置图规定的地点、要求，对材料、设备、附件等实行定置

管理，做到堆放整齐、相对隔离、标识清晰，符合人员安全和消防要求，并落实

责任部门和人员。

（7）作业过程中，应对作业范围内的设备设施进行保护，严禁踩踏设备保温、

随意变更设备标志标识、误动误碰生产设备设施、擅自使用或移动消防设施等。

（8）发包方应组织对作业现场安全文明施工情况进行监督检查。

5.作业现场的相关区域、道路口可设置录像监控系统、违章提示与报警装置，对

承包商作业区域进行全覆盖和全程录像。

（二）作业安全管理要求

1.常规作业安全管理要求

（1）承包商根据发包项目性质和特点,建立健全作业许可管理制度和安全操作规

程。

（2）发包方依据国家电力集团公司《班组安全建设指导意见》,要求承包商严格

执行日常安全管理的相关要求；承包商作业人员应按发包方的HSE管理体系,实

施等同管理

（3）首次作业前,总承包商应对分包商作业班组进行安全技术交底,做好记录。

应以书面方案和现场讲解、交流沟通、共同确认等为主要交底方式。发承包方均

应对交底与抽查情况签字确认。

（4）对于施工涉及临时用能(电、水、汽、气等)、高风险作业的项目,实行作业

许可证制。作业许可证由工作负责人提出,发包方审核,由发包方分管安全生产领

导签发批准,作为办理用能申请和工作票的主要依据。

（5）承包商作业人员应严格执行发包方的《安全工作规程》、发包方作业许可

管理制度有关规定,办理作业许可文件,落实作业安全防护措施,确认作业条件安

全,应用HSE“作业安全风险(JSA)”工具,严格执行JSA流程。

（6）承包商人员的行为安全管理要求。包括但不限于：

1）确保项目安全第一责任人履职到位。项目负责人（项目经理）能够坚持坚持

“生命至上,安全第一”的要求,安全措施要求落实到位,劳动力配置到位,对违章

人员教育、处罚到位,严禁违章指挥;严格遵守国家电投《安全管理“十大禁令”》

和《包商安全管理“十大禁令”》。

2）确保安全管理人员履职到位。能够主动、大胆开展现场安全管理,能够发现、

纠正违章现象,能够及时发现和组织排查作业现场风险隐患。

3）作业人员遵守安全规程,正确佩戴和使用符合标准的劳动防护用品、正确使用

符合安全要求的工器具,爱护作业现场一切安全设施,服从安全管理,自觉控制习

惯性违章行为,杜绝侥幸和冒险作业行为;自觉遵守国家电投《作业人员安全管理

“十大禁令”》。

（7）发包方应对现场作业人员资质有效性、作业许可文件执行情况、工作票执

行情况、安全措施落实情况以及作业环境的安全性进行监督检查或抽查。

2.高风险作业

（1）承包方应执行发包方的高风险作业管理规定,建立高风险作业项目清单。

（2）承包商应按要求开展高风险作业前准备。完毕后向发包方(监理)申请先决

条件检查,经发包方(监理人员)逐项检查确认同意方可开始作业。

（3）高风险作业项目的安全监督。发包方(监理)应指定专人负责现场旁站、监

督指导,对重点部位、关键环节进行巡视检查,或采用网络信息手段远程连续摄像

监督,及时制止违章行为。

3.临时作业

（1）临时作业应与常规作业实施等同管理。包括办理工作票作业联系单等许可

手续,落实安全措施。

（2）发包方专业部门应组织临时作业人员开展作业危害辨识与风险评估,进行有

针对性的现场安全技术交底,做好记录和签字。HSE部门监督检查执行情况。

（3）危险性较大的临时作业项目,发包方(监理)实行全程旁站式监督或录像监

督。

4.作业条件变更管理

（1）当作业工序、工艺、特种设备、作业环境(包括天气状况)发生变化时,承包

商应立即停止作业,并报告发包方（监理）。

（2）承包商应进行安全凤险分析、评估论证、完善或重新编制作业方案,履行审

批手续并组织安全技术交底。

5.停工与复工安全管理

（1）承包商需要停工时,应主动报告发包方(监理)停工原因、安全措施等情况,

发包方(监理)应予确认,或给予协助、指导。

（2）如停工时间较长和必要,承包商于停工前应制定停工安全管理方案和工作清

单(包括留守人员),并报发包方备案,发包方(监理)专业部门、HSE部门应进行监

督、确认。

（3）承包商应重点做好各类外源(电、水、热、气等)安全管理。除看护人员的

生活必需外,应申请发包方配合,从源头上切断外源,并悬挂安全警示标牌。

（4）对留在厂(场)内的各类机械设备应切断所有外源,各类车辆应停放在指定位

置,闭锁驾驶室门窗。

（5）停工期间,承包商仍要加强对承包商办公和作业现场的安全巡视,督促生活

场所的安全管理。

（6）复工时,承包商应将返厂(场)人员身份报发包方(监理)核实。

（三）机械设备与工器具管理

1.通用规定

（1）承包商应在机械设备随机悬挂操作规程,由具有相应资质、熟悉操作技能的

人员操作。

（2）各类机械设备与工器具应由专人进行检查、维护、保养,依据有关规定进行

检验、试验。对于中、长期承包商的机械设备、特种设备及工器具应执行HSE“设

备设施检查可视化”管理要求。

（3）各类机械设备与工器具应悬挂或张贴检验、检定、检查合格标志标识,实施

可视化管理。

（4）严禁擅自改变机械设备或工器具用途,严禁擅自改装、违章操作。

（5）承包商应配合发包方对现场机械设备与工器具的安全状况、检验状态、标

志标识等进行监督检查或抽查.

2.报验管理

（1）发包方（监理）应制定机械设备入厂(场)报验管理办法,明确报验范围、流

程和资料等。

（2）承包商机械设备入厂(场)必须履行报验手续、提交真实报验资料,核实无误

后发放设备进场验收合格标识,实施可视化管理。

（四）监督检查与日常考核

1.监督检查

（1）承包商应定期召开安全生产例会、参加发包方组织召开的各类安全会议、

落实本单位及发包方安全教育培训制度、认真开展“三会一活动”（即班前会、

工前会、班后会、班组安全日活动）、定期组织开展危害辨识和风险评估、定期

组织安全检查与隐患排查治理。

（2）发包方应对承包商HSE管理体系实际运行效果进行监督审核、不定期监督

检查，纳入月度或项目考核。

（3）发包方应对承包商安全管理的例行工作进行监督检查、评价，做到有策划、

有检查、有措施、有整改，实现闭环管理。

2.日常考核

（1）承包商违规行为考核条款

1)承包商在本项目工程建设过程中，如发生违反发包方安全管理制度规定的违章

行为，按照国家电投“四个1”罚则进行考核处罚，即对违章人员处罚100元，

对责任人所在专业队（班组）处罚1000元，对项目部处罚10000元，对承包商

处罚10000元。

2）发包方对承包商实行“黑名单”管理机制,实行“一票否决”，具体如下：

(a)实行个人“黑名单”管理。将违反国家电力投资集团公司《安全生产禁令》

或违章累计超过规定次数(不超过3次)的承包商人员立即清场、列入“黑名单”,

终身不得进入发包方现场工作

（b）实行承包商单位“黑名单”管理。对承包商人员个人违章人数累计达到总

人数一定比例(一般不超过10%)的,发生合同或安全协议安全控制目标事件、违

反国家电投《安全管理“十大禁令”》和《承包商安全管理“十大禁令”》、以

及不服从安全监督管理等问题,应将承包商单位列入“黑名单”。对于情节严重,

达到合同中约定终止条件的,应立即终止承包合同,清退出场,由此造成的损失由

承包商承担。

（2）承包商安全事故处罚条款

承包商在施工中发生下列安全事故将给予相应经济处罚，处罚款项在工程结算款

中扣除。

1）人身伤亡事故处罚

因承包商原因发生人生伤亡事故时，由承包商承担所有事故处理费用，发包方按

以下标准对承包商进行处罚，发包方对承包商的处罚不减轻承包商的责任，政府

相关部门对事故的处罚由承包商全部承担：

a.发生轻伤一人次，处罚10万元；

b.发生重伤一人次，处罚80万元；

c.发生死亡一人次，处罚150万元；

2)若承包商发生本协议“二、安全文明施工管理目标”所规定的其他“十一种不

发生的事故（事件）”时，每种事故（事件）每次对承包商处罚80万元。

(3）对承包商事故相关责任人安全责任追究“等同化”处罚建议

因承包商原因发生的事故（事件），致使发包方相关人员受到发包方上级单位或

发包方依照《国家电投云南国际安全生产奖惩规定》的安全责任追究时，发包方

将发函给承包商，建议承包商参照发包方上级单位处理意见或发包方《国家电投

云南国际安全生产奖惩规定》，按照安全责任追究“等同化”原则对承包商本单

位事故相关责任人员进行“等同化”处罚。

例如：若承包商发生1人死亡事故，发包商将发函给承包商，建议对承包商：对

本单位党组织书记，总经理，给予降职处理，并扣罚上一年年收入30%；对本单

位分管安全生产的副总经理给予撤职处理，并扣罚上一年年收入30%；对本单位

负有领导责任的其他班子成员给予约谈至记过处理，并扣罚上一年年收入15%；

对负有主要领导责任的项目部负责人撤职，扣除上一年年收入30%；负有领导责

任的项目部负责人记过，扣除上一年年收入15%；事故主要责任者（或直接责任

者）解除劳动合同，扣除上一年年收入30%；对次要责任者（或间接责任者）记

大过，扣除上一年年收入15%。

（五）验收与退场管理

1.验收管理

承包商完成阶段性和全部作业任务后,发包方应组织相关部门进行验收。专业部

门负责对作业现场安全文明施工、安全防护设施恢复等进行检查确认,HSE部门

负责对验收过程进行监督,合格后方可办理作业终结、验收程序。

(2)退场管理

1)应对承包商实施退场审批管理。由承包商提出退场申请,发包方组织相关部门

确认现场作业任务完成、相关资料完整并移交,现场清理、设施恢复完毕,承包项

目验收合格后,发包方方可同意办理退场申请。

2)发包方责任部门回收承包商全部人员出入证/门禁卡、注销出入权限;逐项查验

承包商退场物资(机械设备、工器具、材料等)清单无误、确认权属清晰;安全考

核执行完毕后,签发退场许可文件,组织退场。

七、应急与事故/事件管理

（一）应急管理

（1）承包商应根据作业特点、范围,制定应急预案、现场处置方案并定期组织演

练,并将应急预案和处置方案提交发包方HSE部门备案。

（2）承包商应按要求配备合格的应急救援设备、设施、工具器材,并定期检查维

护;对现场易发生事故的部位、环节进行监控。

(3)发包方（监理）应对承包商应急组织机构、应急预案、应急救援设备设施及

器材进行监督检查,并进行记录。

（4）承包商发生突发事件后,发包方（监理）应协助开展救援工作,必要情况下

发包方应统一协调指挥。实行总承包的,由总承包商组织分包商开展应急管理工

作。

（二）事故/事件管理

（1）发包项目发生安全事故/事件,发包方应依据有关规定进行报告并协助进行

应急救援。

（2）发包项目发生安全事故/事件,应按照有关法律法规、国家电投云南国际电

力投资有限公司规定及合同有关条款,开展事故/事件调查,并对事故责任单位和

有关责任人进行责任追究。

（3）因事故/事件停工整顿的,发包方应组织或督促承包商制定并落实防范措施。

复工前,发包方应组织开展复工条件审查,确认合格后方可办理复工手续。对未经

申请、同意,而擅自复工的,应列入承包商“黑名单”管理,并再次停工整顿。

八、评价与考核结果应用

（一）评价

1.发包方应建立健全承包商安全信用体系评价机制、制定承包商安全管理评价办

法。其中，日常管理考核结果于体系审核结果作为承包商安全管理评价的有效依

据。

2.实施分级管理。以项目或年度、半年度为考评周期,按照优秀、合格和不合格

等三个级别对承包商进行评价。

2)项目结束后10日内,发包方HSE部门应组织相关部门,结合日常安全考核情况,

对承包商进行全面分析、评价,确定承包商安全管理级别。

（二）考核结果应用

1.考核结果须经发包方专业部门、HSE部门共同签字确认后，发包方分管领导审

批,作为支付项目进度款或尾款的条件。

2.评为“优秀”的承包商应列为“红名单”（指项目结束后或在一个合同周期内

被评价为优秀、具有再次优先选择资格的承包商名单）,在后续项目或承包周期

内,应作为优先选择的承包商,或作为自动延长承包周期(大于1年)的主要依据。

并在后续合作中,鼓励实行安全自主化管理,发包方仅予必要指导、监督。

3.评为“合格”的承包商,应按同等化原则,进行公开招标。如能再次建立发承包

关系,在后续的合作中,实行自主管理与发包方监督管理并重的安全管理原则。

4.评为“不合格”的承包商,将其列入“黑名单”,禁止在云南国际公司系统承揽

业务。

发包方： （签章）

法定代表人：          					     年  月  日

承包商：××××公司（签章）

法定代表人或委托代理人：	   年  月  日

## 5、报价表

5.1 一般要求

材料综合单价报价说明

说明：

- 报价人必须按照本表格式及内容对每一项进行报价，不得对表格做任何修改。

- 报价人根据本采购文件载明项目概况及规模，结合市场及自身情况自行测算并报出每项材料的综合单价，中标后以所报单价与发包人签订合同，实际供货数量以双方签订的“合同书”及到货验收签证为准。

- 综合单价包含出厂价、运费、利润、税金等货物到场交验及卸货完成前的一切费用（现场卸货由买方负责，卖方应给予配合）及现场技术服务费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因任何因素而调整。

- 发票开具实行一票制，即16%增值税专用发票。

- 备注栏内应填报材料生产厂家名称★。

5.2 报价表

报价人应根据投标技术方案、图纸等内容合理安排各项费用，并就每项费用进行分项说明，以下表格报价人可根据投标方案情况自行加行，但不可省略已有行、列。

5.2.1投标报价汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计费 |
| 1 | 设计费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 设备材料费 |
| 1 | 主设备 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 材料 |  | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  | 项 |  |  |  |  |
| 三 | 安装与调试费 |
| 1 | 安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 调试 |  | 项 |  |  |  |  |
| 四 | 验收费 |
| 1 | 验收费 |  | 项 |  |  |  | 含第三方检测费用 |
| 五 | 其他 |
| 1 | 其他 |  | 项 |  |  |  | 含除上述项目以外，为完成本招标项目所发生的全部费用 |
| 六 | 总价 （一+二+三+四+五） | 小写： |
|  |  | 大写： |

注：

1、上述数量为估算数量，实际采购数量及供货时间以合同要求的为准。

2、合同总价仅为参考价，最终合同总价以实际发生数量与所报单价的乘积为准。如果实际采购数量发生变化，单价不作调整，报价人不得以实际发生量的增多或减少为理由向采购人提出补偿或索赔。

3、以上所报“综合单价”包括出厂价、运费、利润、税金等货物到场交验及卸货完成前的一切费用（现场卸货由买方负责，卖方应给予配合）及现场技术服务费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因任何因素而调整。

投         标          人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字

年    月    日

5.2.2主设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌及规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |

注：费用包括：规定设备从工厂运至交货地点的运杂费（交货地点的卸车费除外）、基建费、安装费、调试费、采购及保管费、运输保险费、国家规定的相关税费等所有费用。

投         标          人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字

年    月    日

5.2.3备品备件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |

注：费用包括：规定设备从工厂运至交货地点的运杂费（交货地点的卸车费除外）、采购及保管费、运输保险费、国家规定的相关税费等所有费用。

投         标          人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字

年    月    日

5.2.4专用工具

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |

注：费用包括：规定设备从工厂运至交货地点的运杂费（交货地点的卸车费除外）、采购及保管费、运输保险费、国家规定的相关税费等所有费用。

投         标          人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字

年    月    日

## 6、报价人资格文件

格式6.1  关于资格的声明

报价人关于资格的声明函（格式）

项目名称：

日期：

致：国家电投云南国际电力投资有限公司

我公司愿意针对上述项目进行投标。报价文件中所有关于报价人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

报价人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年  月  日

格式6.2  报价人资格文件

1、有效的企业法人营业执照副本（复印件，年检时间、年检章要求清晰可见）；

2、企业资质证书。

3、企业开立基本帐户的开户银行的名称、地址、纳税人识别号、财务联系电话等信息（附开户许可证、增值税一般纳税人证明）

4、财务状况汇总表，及经会计师事务所审计并签字的近三年（2015年、2016年、2017年）资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表及年度审计报告

5、报价人简介（包括法定名称、法定地址、注册资本、实收资本、投资方及其投资比例、组织机构、生产能力等）；

6、制造商所属的集团公司[如有则附]。

7、报价人近3年内在全国企业信用信息公示系统(附查询结果截屏图片)及无行贿犯罪及无不良记录说明（格式自拟）。

8、重大及以上质量安全事故、违反招投标法等行为的情况说明（格式自拟）。

9、近三年受到经济行为起诉无正在进行的重大被诉经济案件的情况说明，和无尚未完成的重大被执行案件，未被列入失信被执行人的情况说明。

10、银行资信证明（信用等级）；

11、其它文件和资料；

12、报价人需特别说明情况。

附件：资格证明文件资料。

兹证明上述文件是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

附件1、有效的企业法人营业执照副本影印件（年检时间、年检章要求清晰可见）；

附件2、企业资质证书影印件。

附件3、企业开立基本帐户的开户银行的名称、地址、纳税人识别号、财务联系电话等信息（附开户许可证、增值税一般纳税人证明、增值税发票开票信息）

附件4、财务状况汇总表，及经会计师事务所审计并签字的资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表及年度审计报告

（1）财务状况汇总表

（2）财务报表及审计报告

财务状况汇总表

金额单位：万元

| 序号 | 年份、项目 | 固定资产 | 流动资产 | 存货 | 长期负债 | 流动负债 | 期初所有者权益 | 期末所有者权益 | 施工产值 | 主营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 现金及现金等价物净增加额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供最近财务会计报表中的资产负债表、损益表和现金流量表（附审计报告或其他证明材料）。

2、请说明目前承担的工程的造价和能够提供资信证明的银行名称及地址。

附件5、报价人简介（包括法定名称、法定地址、注册资本、实收资本、投资方及其投资比例、组织机构、生产能力等）；

附件6、制造商所属的集团公司[如有则附]。

附件7、报价人近3年内在全国企业信用信息公示系统(附查询结果截屏图片)及人民检察院行贿犯罪系统查询系统中无不良记录（附检察院出具的查询结果）。

附件8、重大及以上质量安全事故、违反招投标法等行为的情况说明。

（格式自拟）

附件9、近三年受到经济行为起诉无正在进行的重大被诉经济案件的情况说明，和无尚未完成的重大被执行案件，未被列入失信被执行人的情况说明。

（格式自拟）

附件10、银行资信证明（信用等级）

附件11、其它文件和资料；

附件12、报价人需特别说明情况。

7.3 报价人基本情况

报价人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代理人 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历及机构 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 员工总数 | 人 | 生产工人： 人 |
|  |  |  | 高级职称人员： 人 |
|  |  |  | 中级职称人员： 人 |
|  |  |  | 一般技术人员： 人 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |

投        标         人：    （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字 ）

年    月    日

7.4 主要人员履历表

主要人员资历表

| 人 员 | 资 历 （所承担过的供货经验及所任职务） | 有何何特长、 受过何奖励 |
| --- | --- | --- |
| 公司负责人1人 |  |  |
| 专业技术 人员 | 高级工程师 人 |  |  |
|  | 中级工程师 人 |  |  |
| 专业销售 人员 | 销售工程师 人 |  |  |
|  | 销售业务员 人 |  |  |
| 财务负责人1人 |  |  |
| 售后服务责任人 人 |  |  |

报价人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字

年    月    日

7.5 报价人以往/目前主要业绩情况表

报价人以往/目前主要业绩情况表（近二年）

| 时间 | 主要业绩 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015年 | 合作单位 |  |  |  |  |
|  | 合作项目 |  |  |  |  |
|  | 合同总价 |  |  |  |  |
| 2016 | 合作单位 |  |  |  |  |
|  | 合作项目 |  |  |  |  |
|  | 合同总价 |  |  |  |  |
| 2017 | 合作单位 |  |  |  |  |
|  | 合作项目 |  |  |  |  |
|  | 合同总价 |  |  |  |  |

说明：要求附以上所列业绩需体供合作单位的供货合同协议书复印件或用户出具的反馈意见。（包括合同首尾页、技术参数页、供货范围页、签字页）、用户开具的设备运行情况证明材料和用户联系方式。

报价人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字）

年    月    日

## 8、授权书

## 8.1法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

报价人名称：

地址：

姓名:    性别：    年龄：    职务：

系的法定代表人，为腾冲市腾越水泥有限公司包装系统粉尘专项治理工程采购项目，签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（第二代身份证应双面复印）

报价人（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日

（注：无法加盖上级主管部门公章时，须附法人的任命文件扫描件）

## 8.2. 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人)的项目的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：代理人身份证复印件（第二代身份证应双面复印）

代理人：    性别：     年龄：

单  位：     部门：    职务：

报价人（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年   月   日

## 9、投标保证金缴纳证明文件

（1）一般纳税人识别证明

（2）投标保证金缴纳回单

（投标保证金缴纳回单扫描或复印件件）

（3）银行开户许可证

（银行开户许可证扫描件或复印件）

（4）增值税发票开票信息

## 10、商务偏差表

报价人应按照采购文件规定的商务要求列出报价文件与采购文件要求不一致的地方，即报价人可根据下表的格式列出对本采购文件第二至四章“中的偏差。

| 项目 | 条款编号 | 偏差内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字）

年   月   日

## 11、技术偏差表

报价人应按照采购文件规定的技术要求列出报价文件与采购文件要求不一致的地方，即报价人可根据下表的格式列出对本采购文件“技术部分”中的偏差。

| 项目 | 条款编号 | 偏差内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字）

年    月    日

12、支付进度要求表

支付进度要求表

支付进度按采购文件要求，报价人自行设计表格。

报价人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字

年    月    日

## 13、承诺书

承诺书

本单位                              （报价人单位名称）为具有独立法人资格的企业，能够独立承担民事及刑事责任。针对                             （项目名称），我方在此作出承诺：

我公司决不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》等相关国家法律、法规明令禁止的“以他人名义投标”、“以其他方式弄虚作假”的行为，如若发现，将自愿放弃投标资格及中标资格并承担相应的法律后果。其它证明材料附后。

报价人：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字）

2018年    月    日

### 14、  合同条款确认函(格式)

合同条款确认函（格式）

项目名称：

招标编号：

日期：

致：国家电投云南国际电力投资有限公司

除本卷差异表所列条目内容以外，（报价人名称）完全理解和接受采购文件中的全部合同条款，并承诺按此签订合同。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年   月   日

### 15、  保廉合同（格式）

保廉合同

甲方（招标单位）：

乙方（投标单位）：

为加强对招投标工作的监督，依法规范招投标工作及合同签订和执行中的廉政纪律，防止违法违纪行为的发生，甲、乙双方签订本合同。

一、甲方责任

1.不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

2.不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程装璜等活动。

4.不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

5.不参加由乙方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方责任

1.不以任何名义向甲方人员赠送钱物。

2.不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

4.不损害甲方利益。

三、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务；

2.不一对一谈业务。

3.不以任何名义互相宴请。

4.分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

5.互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报

发包人举报电话：0871-65660122，举报邮箱：jcb@cpiyn.com.cn；

承包人举报电话：            ，举报邮箱：              。

四、违约责任

1.如甲方人员涉及本合同违约，单位领导必须按照廉政纪律严肃处理，并将处理结果上报中国电力投资集团公司监察与审计部。同时，向合同乙方通报处理结果。

2.如乙方人员涉及本合同违约，甲方将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告中标无效、取消三年在中国电力投资集团公司系统投标资格等处理措施。

五、甲方监察部门约请乙方监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。商务合同执行后，请乙方单位向甲方提供《保廉合同执行情况反馈意见》。

六、本合同随采购文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

七、本合同有效时间随中标项目商务合同的有效时间。

八、本合同经双方代表签字盖章后生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。复印件由甲、乙双方监察部门保存。

甲方代表（签字）：                       乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                           单位（盖章）：

年    月    日                              年   月  日

16、技术文件

第二卷  技术部分

报价人提供的技术文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文（若为国外公司提供的技术资料应将关键部分译成中文，并以中文为准）。

（投标技术文件应包含技术方案先进性、可行性及可靠性、投标产品的功能、性能、质量措施、安全性、可操作性和维护性、质量承诺、交货期承诺、技术服务承诺、售后服务承诺等内容,包括但不限于以下内容，由投标单位自行补充）

腾冲市腾越水泥有限公司

包装系统粉尘专项治理方案招标技术部分

一、项目概况

（一）公司简介

腾冲市腾越水泥有限公司为国家电投集团云南国际电力投资有限公司的全资子公司，公司位于云南省腾冲市固东镇罗坪村小天鹅坡。公司于2008年3月26日注册成立， 2010年3月20日建成投产，注册资金 5600 万元。

公司建有一条日产熟料2500吨的新型干法水泥生产线，年产各品种水泥100万吨。配套建设一套4.5MW纯低温余热发电系统，年发电量1800万千瓦时。

（二）项目简介

我公司拥有两条包装水泥生产线，两条生产线并排排列。单条生产线配置1台无锡哈佛生产的8嘴回转包装机和2台地面低位移动小车装车机，包装能力120吨/小时。

由于受建厂时技术条件限制，没有考虑合理的除尘工艺及设备，水泥清包机效率较低，水泥袋表面粉尘较多。到装车工段，由于需要人工在车厢内处理，高落差人为抛袋，水泥袋落到汽车上产生大量粉尘，工人作业区域条件较差。整个装车区域粉尘飞扬严重，严重影响工人健康、且造成经济损失，极大影响企业形象。

根据《云南省安全生产监督管理局关于印发水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案的通知（云安监管〔2017〕35号）》的要求，我公司将实施水泥包装系统粉尘专项治理工程。

二、治理工程内容

（一）治理工程内容

| 序号 | 包装生产线 | 治理内容 | 治理方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#包装生产线 | 1#输送皮带至1#、2#装车皮带转角处扬尘 | 设置专用除尘器、集尘装置和风道、粉尘回收装置。 | 满足安监总厅安健〔2017〕34号文件要求，达到政府主管部门的要求。 |
|  |  | 1#、2#装车机至汽车车厢处落包点扬尘 |  |  |
| 2 | 2#包装生产线 | 2#输送皮带至3#、4#装车皮带转角处扬尘 |  |  |
|  |  | 3#、4#装车机至汽车车厢处落包点扬尘 |  |  |

（二）工程范围

1、上述内容按照治理技术方案和技术条件的详细治理方案、设计图纸、施工组织方案、报价文件、设备表、设计说明书、竣工图纸等全套工程项目资料；

2、上述内容按照治理技术方案和技术条件进行设计需提供的所有材料（包括钢材、电缆、支架、建筑材料、水暖材料等）、设备（包括电气设备、仪表、机械设备等），和建构物施工（包括土建基础、钢结构、非标管道、压缩气体管路等）、设备安装、调试、检测（委托具备检测资质的第三方检测机构，按《云南省安监局云南省开展水泥企业安全生产和职业健康执法专项行动实施方案》的要求检测，并出具第三方检测合格的报告）、培训等内容。

（三）其它

1、本项目为交钥匙工程，施工计划由施工方提出，业主审核后安排施工工期单线停产，施工不得影响另外一台生产线正常生产。

2、业主方提供施工场地、电源接口、压缩空气接口，其余事宜由施工方自行解决。

3、系统配套的电气设备设施，业主方提供进线电源接口和安装位置，设备设施及施工、调试等全部工作由施工方负责。

4、施工单位应满足我公司资质审查要求，不得转包分包，并承诺遵守我公司的各项安全管理规定。

三、治理技术方案和技术条件

（一）满足的基本要求

1、所有的装置和设备设施应在现有工艺设备布置（详见附图）不变的情况下，能够满足设备设施安装、运行的条件。

2、所有的装置和设备设施满足我公司地面低位移动小车装车机的正常运行；

3、所有的装置和设备设施满足我公司包装水泥运输车辆的要求。我公司运输车辆有敞篷车、农用拖拉机和棚式（不可拆卸）货车等。

4、所有的装置和设备设施应满足安全和职业健康的要求。装车机集尘罩的安装位置不能影响工人操作，含尘气流不能从操作工面部通过，操作工人呼吸区空气的净化，保证粉尘捕集率不因空气侧向的自然流动等环境改变而大幅度下降，在装车皮带机前后、上下移动过程中，保证扬尘点始终处于集尘罩的工作范围内，在提高粉尘捕集率的同时，尽量降低需要净化处理的含尘气体总量。

5、所有的装置和设备设施应具有较高的设备可靠性。针对较长的伸缩风道，应满足移动灵活、密封性好、具有足够刚性、耐用性好、粉尘不易沉降堵塞等性能要求。

6、单条水泥包装生产线设置一套专用布袋除尘器、风道、粉尘回收装置和集尘装置对扬尘进行捕集。整个治理项目（两条水泥包装生产线）共设置两套治理装置，两套装置独立控制。

7、设施设备选型：所选用设施设备为国内外知名品牌，风机叶轮平衡精度达到G2.5级。动力电缆、控制电缆应使用桥架铺设，应设置满足功能的电气设施。电机不得使用国家淘汰目录的产品，应使用高效节能电机（如YE3系列）。

（二）技术方案

技术方案由供应商提出，需满足本采购文件提出的其他要求及达到治理目标。

（三）施工要求

设备安装应满足《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2017）、《水泥机械设备安装工程施工验收规范》（JCJ/T 3-2017）、《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）等国家和行业标准的相关要求。

（四）治理目标

1、最终治理效果满足以下要求：装车岗位、皮带机转角点工人操作区域水泥粉尘浓度不得超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定，即：时间加权平均浓度总尘限值4mg/m³，呼尘限值1.5 mg/m³。

2、质保期、效果保证期不得低于1年。

四、工程项目工期

全部工期（自合同生效至验收合格）不超过40个自然日。

五、其他

报价人如对本采购文件图纸、图片、照片有不明了之处，可通过澄清或现场详勘方式解决，现场踏勘时间、集合地点另行通知。

六、附件

1、治理前现场图片

2、治理前包装系统工艺施工图

附件1：（治理前）现场图片

1、装车作业车间二楼操作面皮带转角溜槽处扬尘：

在转角溜槽处，袋装水泥从传输皮带通过溜槽到装车机皮带上，下落过程产生一定的扬尘。

2、装车机扬尘：

操作工装车作业时，移动皮带出口和装运车辆车厢底部距离较大，按目前装车作业习惯，这个高度距离约800mm-1000mm左右。袋装水泥在落到车厢里时，冲击力较大，而且此处无任何粉尘控制措施，产生扬尘。

装车机变幅机构形式：

3、棚式（不可拆卸）货车的基本样式

4、电气室与包装栈台的位置

附件2：（治理前）包装系统工艺施工图