盘固水泥集团有限公司

招标文件

在线耐磨堆焊项目

（标书编号：PGZB-CG-2022-008）

二〇二二年  十一 月

目 录

第一部分  招标书	2

1 招标方	2

2 招标编号及项目名称	2

3 招标时间、地点	2

4 招标内容	2

5 招标形式	3

6 招标联系人	3

第二部分  投标人须知	3

1 招标人	3

2 招标要求	3

3 投标人	4

4 投标人违规情况	4

5 投标人注意事项	5

6 投标文件的组成	5

7 投标内容填写说明	6

8 投标报价	6

9投标文件的签署及规定	6

10 投标文件的递交	6

11 开标及评标	7

12 授予合同	8

13中标通知及签订合同	8

14投标费用	8

15其他纪要及文件的补充	8

第三部分  投标人情况表	10

第四部分 技术条款	11

第五部分  合同文本	11

第六部分  投标文件	18

附件一 投标人承诺函	18

附件二 法定代表人授权书(原件)	19

附件三 开标一览表	20

附件四 商务及质量指标条款偏离表	21

附件五 优惠条件	22

第一部分  招标书

根据盘固水泥集团有限公司招投标管理的规定，现决定对公司所属 常州盘石水泥有限公司和安徽盘景水泥有限公司 相关设备在线耐磨堆焊项目 进行公开招标，定标后，与中标单位签订施工维修合同。欢迎有资质的单位参加。

## 1 招标方

盘固水泥集团有限公司

1.1甲方：盘固水泥集团有限公司。

1.2乙方：在投标阶段为投标单位，在中标和签订合同后为中标供应商。

招标文件包括四部分，要求投标者应按照文件要求提供投标书和资料。

## 2 招标编号及项目名称

PGZB-CG-2022-006

招标文件发放： 2022 年 11 月15日起开始发放。

## 3 招标时间、地点

投标文件递交开始时间：   2022年11月15日

投标文件递交截止时间：    2022年11月20日下午5：00时

开标时间：              2022年 11月21日上午9：00时

开标地点：江苏省常州市金坛区薛埠镇百花东路162号盘固集团办公楼

## 4 招标内容

招标内容见下表：

| 序号 | 需堆焊设备名称 | 规格型号 | 数量 | 开标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊压机 | RP170-140 | 6台 |  |
|  |  | RP120-80 | 3台 |  |
| 2 | 生料立磨 | CK490 | 1台 |  |
|  | 矿渣立磨 | CK410 | 1台 |  |
|  |  | CK370 | 2台 |  |
|  | 煤磨 | ZGM113NN | 1台 |  |
| 3 | 篦冷机辊式破碎机 |  | 4台 |  |
| 备注：各投标单位根据自身业务优势选择维修项目。 |  |  |  |  |

## 5 招标形式

采取公开招标形式，按照公平、公正、自愿的原则，采用质量、服务与价格相结合的密封竞投方法。

## 6 招标联系人

审计办：焦志琴                 联系电话:13961102139

邮箱：jzqzzp@163.com

第二部分  投标人须知

## 1 招标人

盘固水泥集团有限公司

## 2 招标要求

2．1 招标项目名称：  在线耐磨堆焊   。

2．2合作时间及服务地点：

施工数量、时间： 2022年11月22日-2023年11月22日。

施工地点： 安徽盘景水泥有限公司、常州盘石水泥有限公司

| 盘固水泥集团有限公司子公司名单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 |
| 1 | 安徽盘景水泥有限公司 | 安徽马鞍山市和县石杨镇金城村 |
| 2 | 常州盘石水泥有限公司 | 江苏常州金坛区薛埠镇东环二路 |

货款结算：由招标方所属各子公司支付货款。

2.3投标保证金：

2.3.1投标人于开标（2022年11月20日）前以公司账户银行转账（接受现金）的形式向招标方缴纳 2万元 投标保证金。转帐账号及开户银行：

| 收款单位 | 常州盘石水泥有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 建行金坛薛埠支行 |
| 行号 | 105304200037 |
| 账号 | 32001626440059666666 |

2.3.2投标人一旦中标，投标保证金即转入合同履约保证金，并补足10万元合同履约保证金；未中标者，且在投标过程中能严肃执行公司招标要求者，定标后7个工作日内全额无息退还投标保证金。

2.3.3合同履约保证金是保证合同的正常执行，合同履行结束后1个月内无违约行为，可以全额退还（无息），中标者在合同执行期间，有违约行为或给招标方造成经济损失，招标方有权对保证金进行扣除。

2.4 付款方式：

2.4.1堆焊施工结束后根据双方签字验收单焊丝实际用量乙方开据全额13%有效的增值税发票入帐后付合同金额90%，余10%正常运行至质保期满后无质量问题一次性无息付清。

2.4.2支付方式遵循谁使用谁结算的原则，即发往安徽盘景水泥有限公司的产品归盘景公司结算，发往常州盘石水泥有限公司的产品归常州盘石公司结算。

2.4.4上述款项均以银行承兑汇票支付。

2.5投标有效期：开标之日起90日内。

## 3 投标人

3.1 合格投标人的条件

3.1.1投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人代表资格，注册生产或经营范围包含本次招标内容。

3.1.2投标人应提供2019-2021年会计事务所审计后的资产负债表、现金流量表、损益表和审计报告。质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、安全生产许可证等。

3.1.3具有良好的生产组织能力、技能水平和人员配备，能够提供优质的服务。

3.1.4具备良好的市场信誉和业绩，在以往经营活动中无严重违法违约记录，无重大质量事故。

3.2 投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

## 4 投标人违规情况

4.1投标人串通进行围标的；

4.2投标人采取故意欺骗的方式获取或意图获取投标资格的；

4.3蓄意破坏招标的；

4.4投标人贿赂或变相贿赂可能影响投标公平性的；

4.5投标人在开标后至合同签订前撤回其投标的；

4.6投标人中标后未按本招标文件规定期限内签订合同的；

4.7其它违反《中华人民共和国招标投标法》及国家、地方相关法律法规和本次投标规定的；

投标人及其他人员违反以上条款，招标人除将扣除投标人投标保证金外，还将追究其相应法律责任。

## 5 投标人注意事项

投标人中标后，不允许转包、分包，如发现有转包，分包现象，招标人有权终止中标合同，并不退还中标人的合同履行保证金。

## 6 投标文件的组成

6.1投标文件需准备一式二份，正、副本各一份（正本附电子版，命名：投标单位名称+产品名称），投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，以正本为准。

6.2.1投标书（统一格式），包括:

6.2.1.1投标承诺函

6.2.1.2法定代表人授权委托书

6.2.1.3开标一览表即投标产品分项报价表，投标书按招标文件所涉及的内容报价，报价为含13%增值税、含运费单价。

6.2.2投标人资格证明文件

6.2.2.1投标单位简介及2019、2020、2021年销售业绩，销售业绩必须以双方签订的合同和付款凭证为准。

6.2.2.2有效营业执照、税务登记证、产品经营许可证、设备安装资质等级证书、安全生产许可证等。

6.2.2.3质量保证体系认证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、安全生产许可证等。

6.2.2.4 2019-2021年会计事务所审计后的资产负债表、现金流量表、损益表和审计报告。

6.2.2.6合理的施工方案及进度保证措施、质量保证措施。

上述材料均需加盖企业印章的复印件。

## 7 投标内容填写说明

7.1 投标书按统一格式填写，装订成册。

7.2开标一览表是在开标仪式上唱标的内容，要求统一规范，按格式填写，不得自行增减内容，与投标文件一起装订成册，格式见附件三。

## 8 投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价,均为含13%税率价格。

8.2报价原则：投标报价基于年度合作的基础上，在确保大修与日常检修都能够做到服从甲方安排随时到厂提供检修服务，且能确保服务质量。

8.3 根据所需要在线堆焊设备的特性，提供相对应的修复工艺及修复方案；

8.4投标人要按开标一览表里的投标报价表格（统一格式）的内容填写单价及其它事项，并由法人代表或授权代表签署确认。

## 9投标文件的签署及规定

9.1组成投标文件各项资料均应遵守本条。

9.2投标人应填写全称，同时加盖印章。

9.3投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

9.4投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一人签字或盖章。

9.5投标文件因字迹潦草或表述不清楚所引起的后果由投标人负责。

## 10 投标文件的递交

10.1 投标文件的密封及标记

10.1.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标书密封袋内装投标书正副本共一式2份。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称并注明“开标时起封”字样。

10.1.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

10.2 投标截止时间

10.2.1投标文件在开标当日由盘固集团审计办现场收取。

10.2.2招标人推迟投标截止时间，应以书面或传真的形式，通知所有投标人，在这种情况下招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

10.2.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

10.3 投标文件的修改和撤回

10.3.1投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回投标要求，在投标截止时间前送达，招标人可以接受，但不退还投标文件。

10.3.2开标后投标人不得撤回投标,否则视为违约,将罚没投标保证金。

## 11 开标及评标

11.1 开标

11.1.1评标由招标人依法组建的招标小组负责。开标仪式由招标人主持，投标委托人代表及有关工作人员参加,招标方有公开唱标或不公开开标结果的权力。

11.1.2招标人在开标仪式上，将对投标人的名称、投标内容、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等作开标记录。

11.2 对投标文件的初审

11.2.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

11.2.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

11.2.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的，非正规，不一致或不规则的地方。

11.2.4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

11.3 投标的澄清

11.3.1招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

11.3.2必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

11.4 评标

11.4.1招标人根据招标项目特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标小组由招标人根据招标项目的特点，指定相关专家和专业人员组成。

11.4.2 评标原则

评标小组将依据有关法规的规定，按照招标文件的要求，公平、公正地进行评标工作；评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；评标时，评标小组只对投标人的投标文件进行评价和比较。

（1）先进行资格审查，不通过者退出，然后再对入围单位的投标文件进行评审。在投标书完整无缺，符合招标文件的规定、要求和格式的标书中，选择预中标单位。

（2）已列为国内优秀水泥企业集团及盘固集团合作单位的优先考虑。

（3）评标严格按照招标文件的要求和条件进行，实行质量优先、价格优先的原则，同时考虑价格及以下因素：企业规模、行业影响力、可靠性、市场业绩（主要是水泥行业）、付款方式、经营信誉等。

11.4.3评标方法

11.4.3.1评标小组对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。

11.4.3.2首先进行投标文件实质性响应评审。招标人在招标文件的投标人须知、技术条款等部分设定一些必须响应的条件，要求投标人必须响应。若投标人不能对标书做出实质性的响应，则评标小组可能会对投标人做出不利评判。

11.4.3.3  评分细则

评分细则：按包件分别评分，满分为100分，由价格权重、商务信誉权重和技术权重组成，价格权重占60分,商务信誉权重和技术权重各占20分。以进入评标程序、满足招标文件要求，以报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=评标基准价/投标报价*60%*100

商务信誉、技术保证包括：① 企业规模、售后服务、付款条件等，20分；② 技术实力及质量保证措施、业绩，20分；③ 加分项：10分。

11.4.3.4开标顺序：各投标方交完标书后，现场开投标价格，评定价格分。

11.4.3.5招标投标人的价格分、商务信誉、技术分三项相加后得分高低排序，选择所有符合条件的为预中标人。

11.5 评标过程保密

11.5.1开标之后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其它无关的人员透露。

11.5.2在评标期间，投标人企图影响招标结果的任何活动，将导致投标被拒绝。并承担相应法律责任。

## 12 授予合同

12.1 最终审查

12.1.1最终审查的对象是招标项目的预中标人。

12.1.2最终审查的内容是对预中标人，技术能力、产品质量、市场业绩、投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步考查。

12.1.3最终审查的方式：

（1）对预中标人进行询问；

（2）对预中标人进行实地考察。

12.1.4接受最终审查的预中标人，必须如实回答和受理招标人的询问或考察，并提供所需的有关资料。

## 13中标通知及签订合同

13.1 评标结果揭晓即可通知中标者和未中标者，但不做任何解释。

13.2 中标者接到通知后，即与招标方签订相关合同。

## 14投标费用

投标人应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标方对上述费用概不承担。

## 15其他纪要及文件的补充

15 .1招标、投标过程中来往函件、传真以及技术谈判、商务谈判形成的纪要和文件的补充，与招标文件具有同等效力。

15.2投标人对招标文件内容存在异议时，应于 2022年11月21日前向盘固水泥集团有限公司审计办招标联系人递交书面函。

第三部分  投标人情况表

| 企 业 名 称 |  | 企 业 类 型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |
| 法 人 代 表 |  | 邮 编 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 年 总 产 值 |  | 研究设计人员 |  |
| 流 动 资 产 |  | 固 定 资 产 |  |
| 长 期 债 务 |  | 流 动 债 务 |  |
| 高级技术人员 |  | 中级技术人员 |  |
| 工 人 人 数 |  | 开 户 银 行 |  |
| 帐 号 |  | 税 号 |  |
| 投标产品年生产能力 |  |  |  |

第四部分 技术条款

1.1 质量要求、技术标准

1.1.1 按照甲方提供的图纸或设备说明书要求的标准执行。

1.1.2 甲方未提出的按照国家有关水泥行业安装规范施工。

1.1.3 未有明确标准的按照甲方项目负责人的要求施工。

1.1.4乙方在上道工序完成后需通知甲方现场进行节点验收，在验收通过后再进行下一道工序的施工。

1.1.5乙方须达到甲方提出的施工质量要求，施工项目完成后，甲、乙双方共同组织验收，验收结束后，乙方提交验收报告，甲方技术人员核实验收。

2、技术指标：各投标单位必须满足各项目技术要求（各项要求具体见合同）。

现场耐磨堆焊框架合同

甲方：XXXXXXXXX                                    合同编号:

乙方：XXXXXXXXX                                    签订地点：XXXXXXXX

签订时间：XXXXX年XXX月XX日

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，鉴于乙方对水泥生产线的设备在线堆焊修复具有丰富的经验，供方就旗下子公司安徽盘景水泥有限公司和常州盘石水泥有限公司生产线设备在线堆焊修复，决定委托XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）在现场进行堆焊。经双方友好协商，达成如下协议：

第1条　工程概况

1.1项目名称：主要对CK-370、CK-410矿渣磨；CK490原料磨磨辊及盘衬；RP170-140,120-80辊压机堆焊；篦冷机尾置四辊式熟料破碎机等在线修复。

- 2耐磨堆焊范围

1. 2.1对CK-370、CK-410矿渣磨辊面和盘衬面；CK490原料磨辊面和盘衬面；RP170-140,120-80辊压机辊面堆焊，四辊式熟料破碎机辊齿面等在线修复。

1.3工程地点：安徽盘景水泥有限公司和常州盘石水泥有限公司现场。

1.3.1承包方式：承包检修工程一次性包干【包工、包焊具、包焊丝、包工期、包质量】。

1.4 开工日期：接甲方通知后,每天24小时堆焊，全部修复时间根据工作量, 在堆焊时再决定具体完工时间, 并签字确认，作为合同补充附件。

第2条 堆焊费

2.1工程总价(人民币)：实际金额具体计算法：以甲方现场实际的使用焊丝过磅数量计算总价，即现场实际使用焊丝过磅重量*XX元/ kg。

第3条　本合同使用标准和适用法律

- 3.1  适用法律法规：国家有关法律、法规和省有关法规均对本合同有约束力。

- 3.2 适用标准、规范

3.2.1 本合同堆焊产品符合达到该产品的各项性能指标技术参数，并确保堆焊后产品的变

形量不影响使用。

3.2.2堆焊部分不得有影响强度和使用效果的缺陷，设备本体部分不得有裂纹。

3.2.3乙方保证堆焊后的CK370、 CK-410矿粉磨保证运行3000小时, 辊压机保证运行8000h, 其他设备保证运行12个月。

3.2.4立磨相邻磨辊高度差控制在3mm以内，表面粗糙公差为±1mm。堆焊完后，盘面硬度为≥HRC58，磨辊应符合图纸和安装使用要求。按原图纸验收为依据。

第4条  修复工艺：

4.1XXXXXXXX

第5条　甲方责任

5.1甲方指派一名技术负责人，负责施工现场事务的协调。

- 5.2 甲方有权对乙方提供的焊丝进行检查。

第6条　乙方责任

6.1 乙方对此次的修复项目包工包料，包括提供焊丝品牌及型号堆焊焊丝，焊接所需的各种焊接设备等。

6.2 对修理项目的质量全面负责 ，并对提供的焊丝等材料的质量负责。焊丝进厂由甲方依据合同中要求的品牌进行外观验收。

6.3采用有效措施，确保施工安全。乙方在施工中发生人身及设备安全事故，其责任及损失由乙方负责和承担，与甲方无关；

6.4乙方的交通、材料运费和食宿自理。

6.5修理工期不得超过规定时间，每拖延1天乙方向甲方缴纳5000元罚款，以此类推。

第7条  对质量负责的条件和期限

7.1 期限：自堆焊完毕正常通入运行之日起至CK370、 CK-410矿粉磨保证运行3000小时, 辊压机保证运行8000h, 其他设备保证运行12个月。

第8条  工程款结算

修理完毕外观验收合格后凭乙方开具的全额13%增值税专用发票入帐后付总款的90%，余款10%作为质保金在质保期满后无任何质量问题无息一次性付清, 用银行承兑汇票结算。

第9条  质量保证

9.1乙方保证修理部分在正常使用情况下，乙方保证堆焊后的CK370、 CK-410矿粉磨保证运行3000小时, 辊压机保证运行8000h, 其他设备保证运行12个月。不脱落，断裂；磨耗不得超过本次堆焊的重量，如下一周期堆焊时超过前次的重量，超出的部分不给予计算。

- 9.2 若乙方在焊接过程中造成的磨辊变形、损坏，乙方除全额赔偿损坏的产品外，还应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

9．3 修复后的磨辊堆焊层在使用周期内达不到质保要求或发现有堆焊缺陷、焊接应力引起的损坏，除依据甲方的要求在规定的时间内免费重新修复外，还应赔偿甲方的由此造成的一切经济损失，（包括预期收益）

9.4  堆焊后外形尺寸保证要求：甲方提供堆焊处的尺寸图纸和尺寸模板，乙方必须严格按照图纸尺寸或模板形状进行堆焊。

第10条  验收标准和方法

10.1按设备的规定要求进行验收和实际使用为准。

第11条  争议的处理

11.1双方在合同履行过程中如发生争议，应本着互谅、互让的精神进行协商。协商不成，应向甲方所在地法院起诉；

11.2发生争议后，双方应继续履行协议，保持施工连续性，保护好已完工程。

第12条  本合同生效终止及其它

- 12.1本合同经双方盖章签字后生效, 本合同有效期限为2022年11月22日至2023年11月22日。

12.2本合同一式四份，甲方执三份,乙方执一份。

第13条  未尽事宜，双方协商解决。

甲  方                             乙  方

需方：                              供方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

开户行：                             开户行：

银行帐号：                          银行帐号：

税号 ：                             税号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

现场耐磨堆焊验收证书

| 甲方单位 |  | 乙方单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工日期 |  | 交工日期 |  |
| 堆焊部位情况及焊丝使用数量： |  |  |  |
| 质量评定： |  |  |  |
| 参加验收人员： 甲方单位： 年 月 日 |  | 参加验收人员： 乙方单位： 年 月 日 |  |

第六部分  投标文件

## 附件一 投标人承诺函

投标人承诺函

盘固水泥集团有限公司：

我们收到贵公司            招标文件，经认真研究，决定参加投标，并授权          （全权代表姓名）           （职务.职称）为全权代表，参加贵方组织的          项目招标的有关活动，并提交下述文件正本1份，副本1份：

并且愿意作出如下承诺：

- 我们已详细审查了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我们同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，并承诺提供的所有资料真实有效。如存在提供虚假材料等行为，由此造成的一切责任由我们承担。

- 如果我们中标，我们将在接到中标通知后,按照招标文件的具体规定与贵方签订相关合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的物资和服务。如果在合同执行过程中，发现合同条款约定内外的任何问题，我们一定尽全力给予解决，并依据合同约定承担相应的经济责任。

- 我们承认招标文件中所要求的附件均成为我们投标书的有效组成部分。

- 我们理解并接受贵方并不一定非得接受最低报价及贵方不受可能收到的任何投标书的约束。

- 在整个招标和贸易往来过程中，我方承诺不从事商业贿赂、不采取任何形式的请客送礼及干扰正常贸易秩序的行为。若有违规，我方同意贵方做废标或终止贸易往来的处理，同时，接受没收投标保证金的处罚。

- 我们同意招标方制定的评标程序。如果我们中标或部分中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 我们与招标人无关联关系或利害关系，并承诺，如查实存在隐瞒上述关系的情况，我们接受招标方予以没收投标保证金，同意承担由此给投标方造成的一切费用。

投标人法人代表：(签名)

法人授权代表：（签名）

投    标    人：（公章）

日     期：     年    月    日：

## 附件二 法定代表人授权书(原件)

法定代表人授权书(原件)

盘固水泥集团有限公司：

(投标单位全称)法人代表       （姓名）授权       (被授权人姓名)居民身份证号码:                为全权代表，参加我单位对贵公司组织的              (招标文件号:               )招标活动，签署投标文件、进行谈判、签订合同和全权处理本次招标活动中的一切事宜，其签名真迹如本授权委托书末尾所示。

特此授权！

（粘贴被授权人身份证复印件）

授权委托单位：                        （公章）

法定代表人：                         （签名）

委托代理人：                         （签名）

本授权书于      年   月   日签字生效。

## 附件三 开标一览表

开标一览表

耐磨堆焊报价表

| 序号 | 需堆焊设备名称 | 设备型号 | 数量 | 焊丝品牌 | 堆焊单价 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊压机 | RP170-140 | 6台 |  |  |  |
|  |  | RP120-80 | 3台 |  |  |  |
| 2 | 立磨 | CK490 | 1台 |  |  |  |
|  |  | CK410 | 1台 |  |  |  |
|  |  | CK370 | 2台 |  |  |  |
|  |  | ZGM113NN | 1台 |  |  |  |
| 3 | 篦冷机辊式破碎机 |  | 4台 |  |  |  |

投标单位（公章）

投标人授权代表签字_______________

日期：    年   月   日

## 附件四 商务及质量指标条款偏离表

商务及质量指标条款偏离表

招标项目名称：                              招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人所提供的文件与招标文件中的要求如有任何偏差，都应在“偏离表”中列出。若未在“偏离表”中列出，即使在投标文件其他地方写明与招标文件要求有所不同，招标人也认同符合招标文件最佳值的要求。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标人有权没收其投标保证金。

投标单位（公章）

投标人授权代表签字_______________

日期：    年   月   日

## 附件五 优惠条件

优惠条件 盘固水泥集团有限公司： 我单位收到贵公司 项目招标文件后，经认真研究决定，愿向贵公司提供如下优惠条件： 单位（公章）： 法定授权人： 日期: 年 月 日

年    月     日